Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.07.2015  № 61

п. Рощино

Об утверждении Программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

2015 - 2016 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Рощинского сельского поселения и  в целях обеспечения  готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Рощинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015- 2016 годов.

(Приложение № 1).

2.Утвердить состав Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

(Приложение № 2).

3.Утвердить состав Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов потребителей тепловой энергии.

(Приложение № 3).

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник»  и разметить на официальном сайте Администрации Рощинского сельского поселения.

Глава  сельского поселения			  			В.Б. Мячин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от  08.07.2015  № 61

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2015 – 2016 годов

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.2. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований Федерального и Областного законодательства, муниципальных нормативных правовых Актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

1.3. Для проверки своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду администрация Рощинского сельского поселения создаёт  Комиссию по проверке готовности к отопительному периоду (далее по тексту - Комиссия).

2. Проверка готовности к отопительному периоду.

2.1. Объекты подлежащие проверке.

2.1.1. Проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в Рощинском сельском поселении осуществляется органами местного самоуправления и уполномоченной ими Комиссией.

2.1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.2. График проверки готовности к отопительному периоду.

Составлен на основе мониторинга последних пяти лет по срокам начала отопительного периода.

2.2.1. Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Поставщиками тепловой энергии по централизованным сетям являются:

| Поставщик тепловой энергии | Населённый пункт потребителей. | Период проверки | Срок оформления Акта проверки | Планируемый срок выдачи Паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (без номера) | Рощино | 25 08.2015 | 26. 08.2015 | 08.09. 2015 |
| Котельная № 16 ООО «Новгородская тепловая компания» | Шуя | 27. 08.2015 | 28. 08.2015 | 11.09. 2015 |

2.2.2.   Объекты потребителей тепловой энергии.

|  | Потребители тепла | Организация обеспечивающая эксплуатацию объекта | Период проверки | Срок оформления Акта проверки | Планируемый срок выдачи Паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом №3 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 2 | Дом № 4 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 3 | Дом № 5 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 4 | Дом № 6 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 5 | Дом № 7 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 6 | Дом № 8 посёлок Рощино | ТСЖ «Веста» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 7 | Дом № 37 деревня Шуя | ООО «Транс - Экспресс» | 18-19.08.2015 | 20.08.2015 | 26.08.2015 |
| 8 | Дом № 39 деревня Шуя | ООО «Транс - Экспресс» | 18-19.08.2015 | 20.08.2015 | 26.08.2015 |
| 9 | Филиал детского сада «Родничок» в посёлке Рощино | Комитет образования Валдайского муниципального района | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 10 | Рощинский филиал МАОУ СОШ № 2 | Комитет образования Валдайского муниципального района | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 11 | Рощинский сельский Дом культуры | Комитет культуры Валдайского муниципального района | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 12 | Шуйский сельский дом культуры | Комитет культуры Валдайского муниципального района | 18-19.08.2015 | 20.08.2015 | 26.08.2015 |
| 13 | Сельская библиотека в посёлке Рощино | Комитет культуры Валдайского муниципального района | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 14 | Сельская библиотека в деревне Шуя | Комитет культуры Валдайского муниципального района | 18-19.08.2015 | 20.08.2015 | 26.08.2015 |
| 15 | ФАП в посёлке Рощино | Валдайская центральна районная больница | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 16 | ФАП в деревне Шуя | Валдайская центральна районная больница | 18-19.08.2015 | 20.08.2015 | 26.08.2015 |
| 17 | Администрация Рощинского сельского поселения (помещения) | Администрация Рощинского сельского поселения | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 25.08.2015 |
| 18 | Дом № 2 посёлок Рощино | ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 19 | Дом № 8 «а» посёлок Рощино | ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |
| 20 | Дом № 8 «б» посёлок Рощино | ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 11-12.08.2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 |

3. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду.

3.1. Проверка осуществляется Комиссией, которая образовывается администраций Рощинского сельского поселения.

3.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3.3. Состав Комиссии.

В состав Комиссии включаются представители Администрации и Совета депутатов Рощинского сельского поселения.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители  теплоснабжающих организаций, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.4. Порядок проведения проверки.

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных пунктами 4 и 5 настоящей Программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящей Программой, осуществляется Комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми Актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых Актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных Актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности (в соответствии пунктами 4 - для теплоснабжающих организаций, или  5 - для потребителей тепловой энергии настоящей Программы), а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

3.5. Регламент работы Комиссии.

3.5.1. В составе Комиссии избирается Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и секретарь. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой Комиссии осуществляется председателям Комиссии, делопроизводство ведёт секретарь Комиссии. В случаях отсутствия на заседаниях Комиссии Председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

3.5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается Председателем Комиссии.

3.5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании.

3.5.4. Секретарь Комиссий:

а) проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;

б) ведет протокол заседания комиссий;

г) по результатам проверки оформляет «Акт проверки готовности к отопительному периоду" (далее по тексту - Акт). В Акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду  при условии 	устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 	готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

3.5.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается «Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к Акту проверки готовности к отопительному периоду» (далее по тексту – Перечень замечаний) с указанием сроков их устранения.

3.5.7. Сроки выдачи Паспортов установлены в пункте 2.2. в графе «Планируемый срок выдачи Паспорта готовности».

3.5.8. Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в следующих случаях:

а) если объект проверки готов к отопительному периоду,

б) если недостатки, указанные в Перечне замечаний, устранены в установленный срок, но не позже сроков обозначенных в пункте 7 Программы.

3.5.9. В случае устранения недостатков  указанных в Перечне замечаний   до сроков,  установленных в пункте 7  Программы,  Комиссия проводит повторную проверку, по результатам которой составляется новый Акт.

Если в ходе повторной проверки Комиссией будет установлено, что недостатки, указанные в Перечне замечаний устранены, то Паспорт готовности выдаётся на основании подпункта б), пункта 3.5.8.  	В этом случае датирование Паспорта готовности определяется сроком, установленным в пункте 7 настоящей Программы,  не зависимо от времени затраченного Комиссией на оформление документов.

3.5.10. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению недостатков, указанных в Перечне замечаний к Акту. После уведомления Комиссии проверяемым субъектом об устранении недостатков, указанных в Перечне замечаний, осуществляется повторная (очередная) проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный (очередной) Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущем отопительном периоде.

3.6. Предоставление проверяемыми субъектами ведомственных актов проверки  и паспортов готовности к отопительному периоду не являются основанием для непредставления на рассмотрение Комиссией документов предусмотренных пунктами 4 (для теплоснабжающих организаций) и 5 (для потребителей тепловой энергии) настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией  должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а)     укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

з) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 4.1.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

5.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией  должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие Паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении № 3 (Утверждено приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) к настоящей Программе.

5.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 5.1.

6. Порядок оформления Актов проверки готовности к отопительному периоду.

Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду  (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 (Утверждено приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается Перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения недостатков, указанных в Перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 7 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду.

7.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 (Утверждено приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)  к настоящей Программе и выдается Комиссией  в соответствии с пунктами 3.5.7. – 3.5.10. настоящей Программы.

7.2. Сроки выдачи Паспортов определяются с учетом мониторинга статистических данных начала отопительного периода за последние пять лет и устанавливаются:

7.2.1. для потребителей тепловой энергии – не позже 01.09.2015 года,

7.2.2. для теплоснабжающих организаций – не позже 15.09.2015 года.

7.3.  Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной пунктом 7.2 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение недостатков, указанных в Перечне замечаний. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

- Приложение № 1

- к Программе

- (Утвержден приказом

- Минэнерго России

от 12.03.2013 № 103)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления Акта)                   (дата составления Акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель Комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С Актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр Акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается «Перечень замечаний

к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту №___ от "_____"_______________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду» с указанием сроков устранения недостатков.

Приложение

к Акту проверки  готовности

к отопительному периоду

Перечень замечаний

к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к Акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Председатель Комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С Перечнем замечаний к Акту  проверки готовности ознакомлен, один экземпляр получил:

"___"____________20__г.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

- Приложение № 2 к Программе

- (Утвержден приказом

- Минэнерго России

от 12.03.2013 № 103)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи Паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

- Приложение № 3 к Программе

- (Утверждены приказом

- Минэнерго России

- от 12.03.2013 № 103)

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от  08.07.2015  № 61

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2015 – 2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

| 1. | Председатель комиссии | Мячин В.Б. | Глава Рощинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель Председателя Комиссии | Шевченко Н.Н. | Заместитель Главы администрации Рощинского сельского поселения. |
| 3. | Секретарь комиссии | Костина Л.А. | Специалист администрации Рощинского сельского поселения. |
| 4. | Член комиссии | Роговцев О.В. | Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
| 5. | Член комиссии | Ершов С.Н. | Представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от  08.07.2015  № 61

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов

потребителей тепловой энергии.

1. По проверке образовательных учреждений и объектов соцкультбыта

| 1. | Председатель комиссии | Мячин В.Б. | Глава Рощинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель Председателя Комиссии | Шевченко Н.Н. | Заместитель Главы администрации Рощинского сельского поселения. |
| 3. | Секретарь комиссии | Костина Л.А. | Специалист администрации Рощинского сельского поселения. |
| 4. | Член Комиссии | Фадин О.А. | Начальник котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |
| 5. | Член Комиссии | Филлипов А.Е. | Инженер водо-канализационного хозяйства ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |

2. По проверке многоквартирных домов в посёлке Рощино.

| 1. | Председатель комиссии | Мячин В.Б. | Глава Рощинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель Председателя Комиссии | Шевченко Н.Н. | Заместитель Главы администрации Рощинского сельского поселения. |
| 3. | Секретарь комиссии | Костина Л.А. | Специалист администрации Рощинского сельского поселения. |
| 4. | Член Комиссии | Фадин О.А. | Начальник котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |
| 5. | Член Комиссии | Филлипов А.Е. | Инженер водо-канализационного хозяйства ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |
| 6. | Член Комиссии | Баланина Н.Н. | Председатель ТСЖ «Веста» |
| 7. | Член Комиссии | Смирнова Т.И. | Зам Председателя ТСЖ «Веста» |

3. 2. По проверке многоквартирных домов в деревне Шуя.

| 1. | Председатель комиссии | Мячин В.Б. | Глава Рощинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель Председателя Комиссии | Шевченко Н.Н. | Заместитель Главы администрации Рощинского сельского поселения. |
| 3. | Секретарь комиссии | Костина Л.А. | Специалист администрации Рощинского сельского поселения. |
| 4. | Член Комиссии | Керро С.А. | ООО ТК «Новгородская» |
| 5. | Член Комиссии | Представитель по согласованию | ООО ТК «Новгородская» |