Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2020 № 20

п. Рощино

О создании условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах Рощинского сельского поселения

В соответствии с Уставом Рощинского сельского поселения и в целях создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах  Рощинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить места для массового купания населения:

1.1 на Валдайском озере:

1.1.1 в деревне Долгие Бороды – долгобородский плес;

1.1.2. в деревне Ящерово – на мысе «Дубки»;

1.2 на озере Ужин:

1.2.1 в поселке Рощино – район металлического понтона.

2. На водных объектах и местах не указанных в пункте 1 настоящего Постановления купание запрещено.

3. Утвердить прилагаемый  «План обустройства мест массового отдыха людей на водных объектах Рощинского сельского поселения в 2020 году».

4. Постановление Администрации Рощинского сельского поселения от 22.05.2017 № 97 считать утратившим силу.

5. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на сайте администрации.

Глава Рощинского сельского поселения			             В.Б. Мячин

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации Рощинского сельского поселения от 12.02.2020 № 20 |
| --- | --- |

План

обустройства и содержания мест массового отдыха

населения Рощинского сельского поселения

на водных объектах на 2020 год.

(Бюджетный план затрат – 130 000 рублей)

- Исходные данные для расчета затрат на уборку мест массового отдыха (далее ММО):

  - стоимость уборки 1м2 составляет 0,1 рубля и обозначается «С»;

  - величина С определена комплексно: с учетом норм оплаты дворников (унифицированные обязанности по уборке), учетом сбора и вывоза мусора к мусоросборным площадкам и участия в его погрузке на автотранспорт;

  - S – площадь ММО, определяется с учетом длины береговой черты и глубины уборки территории от нее, в данном случае –  на 50 метров от берега по всем ММО;

  - в месяц (из опыта работы в 2008 – 2019 годах) целесообразно проводить, в среднем за весь теплый период времени года в течение (обозначается М) 7 месяцев (апрель, май июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) восемь уборок (обозначается «Ч»).

2.Расчет затрат ( ∑ ) на уборку производилась по формуле: ∑ = S х С х Ч х М где:

Sх – площадь территории подлежащей уборке;

Сх – тариф за уборку 1м2;

Чх – кол-во уборок в месяц;

М -  количество месяцев, в которые проводится уборка.

| № п/п |  | Мероприятия | Исполнитель / ответственный | Сроки | Затраты (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторные исследования |  | Роспотреб надзор / Шевченко |  | 20 000 руб. |
|  | 1.1 | Воды в трех ММО |  | до 12.05.20 | ≈ 10 000 руб. |
|  | 1.2 | Грунта в трех ММО |  | до 12.05.20 | ≈ 10 000 руб. |
| 2. | Исследование дна водолазами в трех ММО |  | ГИМС МЧС / Шевченко | до 12.05.20 | 15 000 руб |
| 3. | Уборка территорий прилегающих к береговой черте |  |  |  |  |
|  | 3.1 | на ММО Валдайского озера в деревне Долгие Бороды | Наём работника по договору / Шевченко | 15.05. – 01.11.2020 | S=56 000 м2 ∑=44 800 руб. |
|  | 3.2 | на ММО озера Ужин в поселке Рощино | Наём работника по договору / Шевченко | 15.05. – 01.11.2020 | S=11 536 м2 ∑ = 9 300 руб. |
|  | 3.3. | На ММО «Дубки» Валдайского озера в деревне Ящерово | Наём работника по договору / Шевченко | 15.05. – 01.11.2020 | S=10 000 м2 ∑ = 8000 руб. |
| 4. | Акарицидная обработка территорий прилегающих к береговой черте |  | ООО «Гигиена» | 2 раза за сезон (в мае и июле). | 30 000,00 руб |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 130 000,00 |