Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  28.02.2013  №  11 - рг

п. Рощино

О подготовке и проведении

отопительного сезона

2013 – 2014 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Рощинского сельского поселения к предстоящему отопительному сезону 2013 – 2014 годов:

- Создать  комиссию по подготовке и проведению  отопительного сезона 2013 – 2014 годов в Рощинском сельском поселении в составе:

Мячин В.Б.			 Глава Рощинского сельского поселения,

председатель комиссии,

Шевченко Н.Н.             Заместитель Главы администрации Рощинского

сельского поселения, заместитель председателя 					комиссии,

Штыкова Я.Н.		Секретарь Комиссии, секретарь Общественного 					Совета по проблемам 	ЖКХ, специалист 						администрации 	Рощинского сельского 							поселения,

Борисова И.Е.		Собственник жилья в МКД № 5 п. Рощино,

Боричев А.П.		Заместитель председателя Общественного Совета по 				проблемам 	ЖКХ, собственник жилья в МКД № 7 п. 					Рощино, депутат Совета Депутатов Рощинского 					сельского поселения,

Кашкур В.В.		Собственник жилья в МКД № 6 п. Рощино,

Лидовская Ж.В.		Собственник жилья в МКД № 3 п. Рощино,

Лялина Т.Н. 		Собственник жилья в МКД № 37 д. Шуя,

Наянова Л.Л.		Собственник жилья в МКД № 39 д. Шуя,

Смирнова Т.И.		Председатель Общественного Совета по проблемам 					ЖКХ, собственник жилья в 	многоквартирном (далее 				МКД) доме № 8 п. Рощино, заместитель председателя 				ТСЖ 	«Веста», заместитель Председателя Совета 					Депутатов Рощинского сельского поселения,

Степухина Н.В.		Собственник жилья в МКД № 4 п. Рощино,

Феоктистова Г.А.		Собственник жилья в МКД № 7 п. Рощино.

2. Утвердить прилагаемый план подготовки Рощинского сельского поселения к отопительному сезону 2013 – 2014 годов.

3. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения                                                    В.Б. Мячин

Утвержден

распоряжением администрации 								Рощинского сельского поселения

от 28.02.2013 № 11 - рг

П Л А Н

подготовки Рощинского сельского поселения

к отопительному сезону 2013 - 2014 годов.

| № п/п | Мероприятия | Кто проводит | Сроки | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Создать комиссию по проверке подготовки Рощинского сельского поселения к отопительному сезону 2013 -2014 г.г. Проведение заседаний комиссии по подготовке Рощинского сельского поселения к отопительному сезону 2013 – 2014 годов, в том числе на территории ЖКХ учреждений и организаций. Запросить у поставщика коммунальных услуг ФГУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» план подготовки котельной и коммуникаций к отопительному сезону 2013 -2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить у поставщика коммунальных услуг «Новжилкомунсервис» план подготовки котельной и коммуникаций к отопительному сезону 2013 -2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить у поставщика коммунальных услуг ФГУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» паспорт готовности котельной и коммуникаций к отопительному сезону 2013 -2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить у поставщика коммунальных услуг «Новжилкомунсервис» паспорт готовности котельной и коммуникаций к отопительному сезону 2013 -2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить в детском саду № 15 «Валдай» план подготовки к отопительному сезону 2013 – 2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить в Школе № 9 п. Рощино план подготовки к отопительному сезону 2011 – 2012 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить ТСЖ «Веста» план подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2013 – 2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Запросить управляющую компанию «ООО Транс – Экспресс» план подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2013 – 2014 годов. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Разработать план подготовки к отопительному сезону здания Администрации Рощинского сельского поселения и муниципальных учреждений. Вести наблюдение по выполнению данного плана. Своевременно предоставлять сводный статистический отчёт по форме 1-ЖКХ в Комитет экономического развития Администрации Валдайского муниципального района. Информировать Комитет экономического развития Администрации Валдайского муниципального района: - о готовности ЖКХ к отопительному сезону 2013 – 2014 годов, - о проведении отопительного сезона 2010 – 2011 годов. Подведение итогов подготовки и проведения отопительного сезона 2013 – 2014 годов. | Мячин В.Б. Мячин В.Б. Мячин В.Б. Мячин В.Б. Мячин В.Б. Мячин В.Б. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Шевченко Н.Н. Мячин В.Б. | 01.03.2013 Еже- месячно начиная с июня 2013г. 01.06.13 01.06.13 03.09.13 03.09.13 10.06.13 10.06.13 10.06.13 10.06.13 20.05.13 По запросу По запросу 12.05.15 |  |