Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  29.01.2013 №  6 - рг

п. Рощино

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2013 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2013 года и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- Утвердить прилагаемый «План организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2013 году», прилагается.

- Заместителю Главы администрации довести распоряжение и «План организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2013 году» до исполнителей.

- Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения                                                       В.Б.Мячин

Утверждено

распоряжением Главы

Рощинского сельского поселения

от 24.01.2013 № 6 - рг

План

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья 2013года в Рощинском сельском поселении

| № п/п |  | Мероприятия | Ответственный за проведение | Силы и средства | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Глава поселения |  | 21.03.2013 |  |
| 2. |  | Очистка водопропускных труб и каналов водоотвода |  |  |  |  |
|  | 2.1 | дорога к д. Усадье, переточная труба в 1.2 км от поворота на дороге Валдай - Рощино | Валдайское ДЭП |  | 28.03.2013 |  |
|  | 2.2 | Дорога Валдай- Рощино, на повороте к д. Усадье | Валдайское ДЭП |  | 28.03.2013 |  |
|  | 2.3 | Дорога Валдай- Угловка, 4й километр | Валдайское ДЭП |  | 28.03.2013 |  |
|  | 2.4 | Перекресток дорог на Костково и Рощино | Валдайское ДЭП |  | 28.03.2013 |  |
|  | 2.5 | п.Рощино, ул. Озерная № 12 | Администрация поселения, зам. Главы поселения | Подрядные работы | 31.03.2013 |  |
|  | 2.6 | п.Рощино, перепускная труба с болота в районе котельной | Администрация поселения, зам. Главы поселения | Подрядные работы | 31.03.2013 |  |
| 3. |  | Проверка очистных сооружений и системы водоотведения в п. Рощино | ФГУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |  | 31.03.2013 |  |
| 4. |  | Проверка выгребной ямы (септика) в д. Шуя | Управляющая компания ООО «Транс-Экспресс» |  | 10.04.2013 |  |
| 5. |  | Устройство водоотводных канав на придомовой территории в п. Рощино | ТСЖ «Веста» |  | 31.03.2013 |  |
| 6. |  | Уборка строительного мусора в пределах береговой черты на местах проведения реконструкционных работ | ФГУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» |  | 31.03.2013 |  |
| 7. |  | Контроль качества питьевой воды в колодцах | Администрация поселения, зам. Главы поселения |  | По мере поднятия грунтовых вод, но не позже 10 01.04.2013 |  |
| 8. |  | Общеобразовательные, агитационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Провести урок с школьниками по тематике поведения и элементарных мер безопасности в случае весеннего паводка | МУО ООШ № 9 п. Рощино |  | Не позже 01.04.2013 |  |
|  | 8.2 | Провести с детьми тематические чтения, конкурсы и т.п. по тематике поведения и элементарных мер безопасности в случае весеннего паводка | 1.Федеральное государственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего типа «Валдай». 2. Рощинский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» 3. Шуйский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» |  | Не позже 31.03.2013 |  |
|  | 8.3 | Провести тематические вечера отдыха населения по тематике поведения и элементарных мер безопасности в случае весеннего паводка | 1. Рощинский сельский Дом культуры. 2. Шуйский сельский Дом культуры. |  | Не позже 28.03.2013 |  |
| 9. |  | Разработать и представить в Администрацию поселения планы мероприятий по предотвращению несчастных случаев в период весеннего половодья | - ЗАО «Возрождение», - ЗАО ЦО «Северное сияние», - «Жемчужина Валдая», - РБОО «Центр лечебной педагогики», - «Берендеево царство», - ООО «Прайм», - ООО Творческая студия «Новый взгляд», - ООО «Витал», - ООО «ИСК Экопарк Валдайский», - «Сосновый бор», - «Клёвое место» |  |  |  |
| 10. |  | Создать запас лекарственных препаратов | - Рощинский ФАП МУЗ «Валдайская ЦРБ», - Шуйский ФАП МУЗ «Валдайская ЦРБ» |  | З1.03.2013 |  |
| 11. |  | Сбор информации и контроль уровня вод в естественных водоёмах | Администрация поселения, зам. Главы поселения | Старосты деревень и населенных пунктов | Начиная с 21.03.2013 ежедневно |  |