Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.02.2015 № 9 - рз

Рощино

# Об утверждении плана мероприятий по обеспечению и приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Рощинского сельского поселения в 2015 году.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положением о первичных мерах пожарной безопасности в Рощинском сельском поселении,  утвержденным Решением Совета Депутатов Рощинского сельского поселения  от 26.06.2009 № 26, Реестром пожарных водоёмов, утверждённым Постановлением Администрации Рощинского сельского поселения от 30.01.2015 № 10 и Планом обеспечения пожарной безопасности в Рощинском сельском поселении в 2015 году утверждённого Постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 12.01.2015 № 2:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по обеспечению и приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Рощинского сельского поселения в 2015 году».

2. Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Заместитель Главы администрации

Рощинского сельского поселения				                Н.Н. Шевченко

Утверждён

Распоряжением администрации

Рощинского сельского поселения

от 10.02.2015  № 9 - рз

ПЛАН

мероприятий по обеспечению и приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов

Рощинского сельского поселения в 2015 году

| № | Мероприятия | Населённый пункт | Объект | Сроки | Ответственное лицо | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка пожарных водоёмов от заиливания и посторонних предметов | Новая, Новотроицы, Байнёво, Шуя, Едно | Искусственные пожарные водоёмы | май | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 2 | Заглубление мест забора воды пожарной техникой на естественных водоёмах | Долгие Бороды, Станки, Ящерово, Усадье, Ужин, Новая Новотроицы, Байнёво Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Закидово, Едно Плотично, Горка | Естественные пожарные водоёмы (озёра, реки) | май | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 3 | Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями направления движения к ним | Рощино, Долгие Бороды, Станки, Ящерово, Усадье, Ужин, Новая Новотроицы, Байнёво Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Закидово, Едно Плотично, Горка | Все пожарные водоёмы | июнь, июль | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 4 | Чистка от снега дорог и подъездных путей | Рощино, Долгие Бороды, Станки, Ящерово, Усадье, Ужин, Новая Новотроицы, Байнёво Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Закидово, Едно Плотично, Горка | Все пожарные водоёмы и пожарные гидранты | январь-март, ноябрь-декабрь | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 5 | Обустройство прорубей во льду | Долгие Бороды, Станки, Ящерово, Усадье, Ужин, Новая Новотроицы, Байнёво Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Закидово, Едно Плотично, Горка | Все пожарные водоёмы | январь-март, ноябрь-декабрь | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 6 | Расширение и обустройство площадок у мест забора воды для пожарной техники | Рощино, Долгие Бороды, Станки, Ящерово, Усадье, Ужин, Новая Новотроицы, Байнёво Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Закидово, Едно Плотично, Горка | Пожарные водоёмы, естественные водоёмы, пожарные гидранты | июнь, июль | Шевченко Н.Н. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |
| 7 | Проверка гидрантов | Рощино | Три пожарных гидранта | май, октябрь | Шевченко Н.Н. | Не требуется |  |
| 8 | Оборудование новых искусственных пожарных водоёмов | Терехово | Искусственный пожарный водоём | август | Мячин В.Б. | Бюджет Рощинского сельского поселения |  |