Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2018 № 25 - рг

Рощино

# О внесении изменений в распоряжение администрации Рощинского сельского поселения от 07.03.2018 № 14 – рг «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2018 год»

В соответствии с муниципальной целевой Программой «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» утверждённой Постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 23.16.2015 № 166 и в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения качества технического состояния автомобильных дорог местного значения и повышения комфортности передвижения автотранспорта:

1. Внести изменения в «План-график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2018 год» утверждённого распоряжением администрации Рощинского сельского поселения от 07.03.2018 № 14 – рг «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2018 год» и изложить его в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения						            В.Б. Мячин

Утвержден

Распоряжением администрации

Рощинского сельского поселения

от  24.05.2018 № 25  - рг

План-график

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Рощинском сельском поселении

на 2018 год

| № | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения, планируемой к проведению ремонтных работ в 2018 году |  | Размеры ремонтируемого участка длина (км) / площадь (м2) | Сроки проведения ремонтных работ | Виды проводимых работ | Владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок проезжей части улицы Центральная в деревне Усадье Валдайского района Новгородской области. |  | 0,231/ 1155,00 | июнь - август 2018 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 2 |  | Участок проезжей части улицы Полевая в деревне Долгие Бороды Валдайского района Новгородской области. | 0,458/ 2290,00 | июнь - август 2018 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 3 |  | Участок проезжей части улицы Центральная в деревне Ящерово, Валдайского района Новгородской области. | 0,295/ 1180,00 | июнь - август 2018 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |