Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.08 2019 №  43 рг

Рощино

# О внесении изменений в распоряжение администрации Рощинского сельского поселения от 01.02.2019 № 7 «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2019 год»

В соответствии с муниципальной Программой «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» утверждённой Постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 23.16.2015 № 166 и в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения качества технического состояния автомобильных дорог местного значения и повышения комфортности передвижения автотранспорта:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Рощинского сельского поселения от 01.02.2019 № 7 «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2019 год» и изложить его в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения						            В.Б. Мячин

Утвержден

Распоряжением администрации

Рощинского сельского поселения

от .22.08.2019 № 43  - рг

План-график

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Рощинском сельском поселении

на 2019 год

| № | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения, планируемой к проведению ремонтных работ в 2019 году |  | Размеры ремонтируемого участка длина (км) / площадь (м2) | Сроки проведения ремонтных работ | Виды проводимых работ | Владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения | Регулирующий НПА: Постановление администрации от 23.12.2016 № 166 С изменениями внесёнными Постановлениями: от 19.12.2016 № 235 от 11.12.2017 № 303 от 04.12.2018 № 214 от 20.02.2019 № 20 от 19.07.2019 № 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть участка проезжей части улицы Центральная в деревне Усадье |  | 0,250/ 1250,00 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 2 |  | Участок проезжей части переулка Центральный в деревне Усадье | 0,234/ 699,66 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 3 |  | Часть участка проезжей части улицы Зелёная в деревне Станки | 0,105/ 364,35 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 4 |  | Часть участка проезжей части улицы Рябиновая в деревне Станки | 0,150/ 528,00 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 5 |  | Часть участка проезжей части улицы Сосновая в деревне Станки | 0,1899/ 670,0 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 6 |  | Часть участка проезжей части переулка Озёрный в деревне Станки | 0,2074/ 670,0 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 7 |  | Часть участка проезжей части улицы Ветеранов в деревне Долгие Бороды | 0,0326/ 189,0 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2016 - 2020 годы». |
| 8 |  | Участок проезжей части улицы Надежды в деревне Долгие Бороды | 0,298/ 1764,00 | июль-сентябрь 2019 | Ремонт с использованием асфальтобетонных материалов | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому». |
| 9 |  | Участок тротуара между многоквартирными домами № 4 и № 7 в поселке Рощино | 0,218/ 436,00 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт: а) покрытия полотна тротуара с использованием асфальтобетонных материалов б) элементов оборудования тротуара с заменой элементов освещения (замена фонарей) | Администрация Рощинского сельского поселения | Подпрограмма 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив населения (ремонт тротуара в п. Рощино) ППМИ. |