Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.02. 2019 № 7 - рг

Рощино

# «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2019 год»

В соответствии с муниципальной целевой Программой «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» утверждённой Постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 23.16.2015 № 166 и в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения качества технического состояния автомобильных дорог местного значения и повышения комфортности передвижения автотранспорта:

1. Утвердить «План-график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2019 год».

2. Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения						            В.Б. Мячин

Утвержден

Распоряжением администрации

Рощинского сельского поселения

от 01.02. 2019 № 7  - рг

План-график

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Рощинском сельском поселении

на 2019 год

| № | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения, планируемой к проведению ремонтных работ в 2019 году |  | Размеры ремонтируемого участка длина (км) / площадь (м2) | Сроки проведения ремонтных работ | Виды проводимых работ | Владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть участка проезжей части улицы Центральная в деревне Усадье Валдайского района Новгородской области. |  | 0,250/ 1250,00 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 2 |  | Участок проезжей части переулка Центральный в деревне Усадье Валдайского района Новгородской области. | 0,234/ 699,66 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 3 |  | Часть участка проезжей части улицы Зелёная в деревне Станки, Валдайского района Новгородской области. | 0,105/ 364,35 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 4 |  | Часть участка проезжей части улицы Рябиновая в деревне Станки, Валдайского района Новгородской области | 0,150/ 528,00 | июнь - октябрь 2019 | Ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 5 |  | Участок проезжей части улицы Надежды в деревне Долгие Бороды, Валдайского района Новгородской области. | 0,298/ 1764,00 | июль-сентябрь2019 | Ремонт с использованием асфальтобетонных материалов | Администрация Рощинского сельского поселения |