Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.11.2022 № 78 - рг

Рощино

О внесении изменений в Распоряжение от 14.01.2022 № 4 – рг «Об утверждении Плана-графика ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с использованием субсидирования из областного бюджета»

В соответствии с Подпрограммой «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы» Муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Рощинского сельского поселения на 2021-2025 годы» утверждённой Постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 13.11.2020 № 245 и в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения качества технического состояния автомобильных дорог местного значения и повышения комфортности передвижения автотранспорта:

1. Внести изменения в «План-график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рощинском сельском поселении на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать  распоряжение в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава сельского поселения                                                                   В.Б. Мячин

Утвержден

Распоряжением администрации

Рощинского сельского поселения

от 14.01.2022 № 1  - рг

с изменениями внесёнными

Распоряжением от 07.04.2022 № 22 - рг

Распоряжением от 07.11.2022 № 73- рг

Распоряжением от 17.11.2022 № 78- рг

План-график

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Рощинском сельском поселении

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

с использованием субсидирования из областного бюджета

| № | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения, планируемой к проведению ремонтных работ | Размеры ремонтируемого участка длина (км) / площадь (м2) | Сроки проведения ремонтных работ | Виды проводимых работ | Владелец автомобильной дороги общего пользования местного значения | Регулирующий НПА: Постановление администрации от 13.11.2021 № 245 Подпрограмма 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок проезжей части улицы Валдайская в деревне Станки | 0,150/ 675,00 | июнь - октябрь 2022 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси щебёночно-песчаной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 2 | Участок проезжей части улицы Полевая в деревне Долгие Бороды | 0,262/ 1603,44 | июнь - октябрь 2022 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |

| 3 | Участок проезжей части улицы Тихомирова в деревне Долгие Бороды | 0,432/ 2393,28 | июнь - октябрь 2022 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проезжей части улицы Придорожная в деревне Долгие Бороды | 0,329/ 2398,8 | июнь - октябрь 2022 | Капитальный ремонт с использованием асфальто-бетонной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому». |
| 5 | Участок проезжей части улицы Пересекающая в посёлке Рощино (проезд у МКД № 5) | 0,084/ 672,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием асфальто-бетонной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому». |
| 6 | Участок проезжей части улицы Надежды в деревне Байнёво | 0,617/ 2149,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 7 | Участок проезжей части улицы Новосёлов в деревне Байнёво | 0,330/ 1161,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 8 | Участок проезжей части улицы Сосновая в деревне Станки | 0,238/ 1071,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-щебёночной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 9 | Участок проезжей части улицы Дорожная в деревне Станки | 0,335/ 1285,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 10 | Участок проезжей части проезда в деревне Новотроицы | 0,340/ 1300,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 11 | Участок проезжей части улицы Луговая в деревне Усадье | 0,974/ 5345 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 12 | Участок проезжей части переулка Центральный в деревне Усадье | 0,304/ 910,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 13 | Участок проезжей части улицы Гидрологическая в деревне Усадье | 0,315/ 1733,00 | июнь - октябрь 2023 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 14 | Проезжая часть Проезда у многоквартирных домов № 37 и № 39 в деревне Шуя | 0,235/ 940 | июнь - октябрь 2024 | Текущий ремонт с использованием асфальто-бетонной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому». |
| 15 | Проезжая часть Проезда в деревне Новая | 0,380/ 2025,4 | июнь - октябрь 2024 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 16 | Участок проезжей части улицы Центральная в деревне Усадье | 0,499/ 2649,70 | июнь - октябрь 2024 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |
| 17 | Участок проезжей части улицы Южная в деревне Ящерово | 0,359/ 2315,55 | июнь - октябрь 2024 | Текущий ремонт с использованием песчано-гравийной смеси | Администрация Рощинского сельского поселения | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рощинского сельского поселения, на 2021 - 2025 годы». |