УТВЕРЖДАЮ

Глава Рощинского сельского поселения

______________/ В.Б. Мячин

« 14 »  мая  2021 года

Документация об аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории Рощинского сельского поселения.

для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

п. Рощино

2021 год

| 1. Общие положения 1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации |  |  |
| 2.1. Сведения о заказчике |  |  |
| 2.1.1. Наименование заказчика: |  | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 2.1.2. Место нахождения заказчика: |  | 175418, Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 11а. |
| 2.1.3. Почтовый адрес заказчика: |  | 175418, Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 11а. |
| 2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: |  | adm_roschino@mail.ru |
| 2.1.5. Номер контактного телефона заказчика: |  | (81666) 35-325 |
| 2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: |  | Глава Рощинского сельского поселения Мячин Валентин Борисович |
| 2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: |  | - |
| 2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта: |  | Контрактный управляющий: Якунова Марина Вячеславовна- 8(81666) 35-324 |
| 2.2. Сведения об уполномоченном органе |  |  |
| 2.2.1. Наименование уполномоченного органа: |  | - |
| 2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа: |  | - |
| 2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного органа: |  | - |
| 2.2.4. Адрес электронной почты уполномоченного органа: |  | - |
| 2.2.5. Номер контактного телефона уполномоченного органа: |  | - |
| 2.2.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: |  | - |
| 2.3. Сведения о специализированной организации |  |  |
| 2.3.1. Наименование специализированной организации: |  | Специализированная организация к осуществлению закупки не привлекалась. |
| 2.3.2. Место нахождения специализированной организации: |  | - |
| 2.3.3. Почтовый адрес специализированной организации: |  | - |
| 2.3.4. Адрес электронной почты специализированной организации: |  | - |
| 2.3.5. Номер контактного телефона специализированной организации: |  | - |
| 2.3.6. Ответственное должностное лицо специализированной организации: |  | - |
| 3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта |  |  |
| 3.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Рощинского сельского поселения (далее Работы). |  |  |
| 3.1.1 Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-графика: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов (далее Работы). 3.1.2 Код ОКПД2 ОК 034-2014: 42.11.20.000 |  |  |
| 3.1.3 Идентификационный код закупки: 213530201337253020100100060004211244 |  |  |
| 3.2. Описание объекта закупки: указано в техническом задании (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). |  |  |
| 3.3. Объем выполняемых Работ (оказываемых Услуг): |  | указан в техническом задании (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме, приложение №1 к муниципальному контракту) |
| 3.4. Условия предоставления гарантии качества выполняемых Работ (оказанных Услуг): |  |  |
| 3.4.1. Требования к гарантийному сроку: |  | Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта выполненных работ. Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету электронного аукциона. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление дефектов (недостатков), в том числе разрушений, в соответствии с муниципальным контрактом. |
| 3.4.2. Требования к объему предоставления гарантий качества: |  | Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине подрядчика. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, гарантийных обязательств Подрядчиком. |
| 3.4.3. Обеспечение гарантийных обязательств: |  |  |
| 3.4.3.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не установлен. |  |  |
| 3.4.3.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на счет заказчика. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. |  |  |
| 3.4.3.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно. |  |  |
| 3.4.3.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам: Платежные реквизиты: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения, л/с 05503017740) р/с 03232643496084405000 В Отделении Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород л/с 05503017740, ИНН 5302013372, КПП 530201001 Номер коррсчета; 40102810145370000042. Номер лицевого счета; 05503017740. БИК; 014959900. |
| 3.4.3.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяется. |  |  |
| 3.4.3.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |  |  |
| 3.4.3.7. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. |  |  |
| 3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Услуг: |  |  |
| 3.5.1. Место выполнения Работ (оказания Услуг): |  | Территория Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области: д. Терехово |
| 3.5.2. Срок выполнения Работ (оказания Услуг): |  | С даты заключения муниципального контракта по 31 августа 2021 года. |
| 3.5.3. Условия выполнения Работ (оказания Услуг): |  | Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в перечне нормативно-технических документов При выполнении Работ подрядчик должен обеспечить: - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения, утверждённой владельцем автомобильной дороги, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016; - организацию операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ); - выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом 3.5.2 настоящей документации, обеспечивает устранение и исправление недостатков. Подрядчик предоставляет результаты выполненных Работ Заказчику для проверки соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. |
| 3.6.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ (оказанных Услуг). |  | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет результаты выполненных Работ и проводит их экспертизу на соответствие условиям контракта, по результатам проверки подписывает и передаёт подрядчику акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 либо мотивированный отказ от приёмки Работ, с указанием причин. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ. Работы, выполненные подрядчиком с отклонением от требований контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения подрядчиком обнаруженных недостатков. |
| 3.6.5. Порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) |  | Результаты Работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru//, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, и подлежат оплате в порядке, указанном в пункте 5.2 документации. |
| 4. Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |
| 4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования: |  | НМЦК составляет 330 040,79 (триста тридцать тысяч сорок) рублей 79 копеек и включает прибыль Подрядчика, стоимость Работ с учётом производственных затрат подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта Подрядчику – физическому лицу, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица. |
| 4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Согласно приложения № 3 к документации об электронном аукционе. В связи с невозможностью применения для определения НМЦК методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона от 04.04.2013 № 44-ФЗ, НМЦК определена Заказчиком с помощью метода сметного расчета. |
| 4.3. Источник финансирования: |  | Средства областного бюджета Новгородской области и бюджета Рощинского сельского поселения. |
| 5. Порядок расчетов по контракту |  |  |
| 5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (поставщиками, исполнителями) |  | Российский рубль |
| 5.2. Порядок расчетов по муниципальному контракту: |  | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик осуществляет текущий платеж в безналичной форме не более чем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Авансирование не предусмотрено. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. |
| 5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |  | Не применяется. |
| 6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): |  |  |
| 6.1. Установленные ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): |  | Участниками закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): |  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком |  |  |
| 7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: |  | Не установлены |
| 7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: |  | Не установлены |
| 8. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  | Не установлены |
| 9. Требования, предъявляемые к участникам закупки: |  |  |
| 9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном аукционе. 9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки: |  |  |
| 9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся объектом закупки: |  | Не установлено. |
| 9.3.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. |  |  |
| 9.3.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. |  |  |
| 9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято. |  |  |
| 9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |  |
| 9.3.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |  |  |
| 9.3.7. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |  |  |
| 9.3.8. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. |  | Не требуется |
| 9.3.9. Участник закупки не является офшорной компанией. |  |  |
| 9.3.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 9.3.11. Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |  |
| 9.4. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований): |  | Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка |
| 10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению |  |  |
| 10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |  |  |
| 10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). |  |  |
| 10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: |  |  |
| 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. |  |  |
| 2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся объектом закупки. |  | Не требуются |
| 3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований): |  | Не требуются |
| 4) декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.-9.3.7. документации об аукционе в электронной форме (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |  |  |
| 5) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией. |  | Не требуются |
| 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
| 7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии с разделом 7 документации об аукционе в электронной форме (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ). | Не требуются |  |
| 8) документы, подтверждающие принадлежность участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления заказчиком такого ограничения в разделе 6 документации об аукционе в электронной форме). | Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |  |
| 9) документы (или копии таких документов), предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов (подтверждение соответствия участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в разделе 8 документации об аукционе в электронной форме). | Не требуются. |  |
| 10.4. Документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации (при наличии таких требований): | копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог; копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |  |
| 10.5. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: |  |  |
| 10.5.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 документации об электронном аукционе. |  |  |
| 10.5.2. Согласие, предусмотренное пунктом 10.2 документации, предоставляется с применением программно-аппаратных средств электронной площадки. |  |  |
| 10.5.3 Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 1) непредставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации об аукционе. 10.5.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме. 10.5.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме. 10.5.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык. 10.5.7. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных подпунктом 8) пункта 10.3 раздела 10 документации об аукционе, или копий таких документах такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 10.5.8. Электронные документы (их копии), указанные в пункте 10.4 документации, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона (пункт 9.4. документации), не включаются участником аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. |  |  |
| 11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки |  |  |
| 11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  | www.sberbank-ast.ru |
| 11.2. Начало срока подачи заявок: |  | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. |
| 11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  | «24» мая 2021 года. в 09 час.00 мин. московского времени (устанавливается в соответствии с ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ - в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей; устанавливается в соответствии с ч. 3 ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ -в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей. |
| 11.4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе |  | «26» мая 2021 года. (первых частей заявок на участие в электронном аукционе). (устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) |
| 11.5. Дата проведения электронного аукциона и место проведения электронного аукциона |  | «27» мая 2021 года. (устанавливается в соответствии с ч.3 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) На официальном сайте http://www.sberbank-ast.ru. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 11.6. Место подачи заявок участников закупки: |  | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки. Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об аукционе в электронной форме. |
| 11.7. Порядок подачи заявок участников закупки: |  | Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об электронном аукционе в электронной форме. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме |  |  |
| 12.1. Порядок предоставления разъяснений: |  | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме. Участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. |
| 12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений: |  | 14.05.2021 года С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. |
| 12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений: |  | 21.05.2021 года в 23 часа 59 минут Время местное |
| 13. Обеспечение заявок на участие в закупке: |  |  |
| 13.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 3 300 (три тысячи триста) рублей 41 копейка (1 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта). |  |  |
| 13.2. В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. 13.3. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 13.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 13.5. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. 13.6. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией об аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 13.7. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. 13.8. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки. |  |  |
| 14. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| ### 14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта – 16 502 (шестнадцать тысяч пятьсот два) рубля 04 копейки. (Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |  |  |
| 14.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта. 14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 1) предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 2) внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам: Платежные реквизиты: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения, л/с 05503017740) р/с 03232643496084405000 В Отделении Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород л/с 05503017740, ИНН 5302013372, КПП 530201001 Номер коррсчета; 40102810145370000042. Номер лицевого счета; 05503017740. БИК; 014959900. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № ________________ В этом случае, факт предоставления обеспечение исполнения контракта подтверждается документом (платежное поручение, квитанция и т.д.), подтверждающим перечисление Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств на счет Заказчика. 14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику до заключения контракта. 14.2.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяется. |
| 14.3. Информация о банковском сопровождении контракта |  | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. |
| 15. Антидемпинговые меры |  |  |
| 15.1. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1 документации об электронном аукционе, в сумме 24 753(двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). |  |  |
| - 16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона |  |  |
| 16.1. Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации об аукционе проекту (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |  |
| 16.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке. |  |  |
| 16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке участника электронного аукциона. |  |  |
| 16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Предоставление информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, Федеральным законом не предусмотрено. Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случаях, указанных в пунктах 14.2.5 документации. |  |  |
| 16.5. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов. |  |  |
| 16.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. |  |  |
| 16.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об аукционе, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пунктом 16.4 документации об аукционе, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. |  |  |
| 16.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. |  |  |
| 16.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 16.8 документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. |  |  |
| 16.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ протоколов. |  |  |
| 16.11. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем. |  |  |
| 16.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |  |  |
| 16.13. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. |  |  |
| 16.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем, и в проект контракта, прилагаемый к документации и извещению, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |  |  |
| 16.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. |  |  |
| 16.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |  |  |
| 17. Изменение условий контракта |  |  |
| 17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта. 17.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 17.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации. |  |  |
| 18. Расторжение контракта |  |  |
| 18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |  |  |
| 18.2. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |  |  |
| 18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. |  |  |
| 19. Прочие условия |  |  |
| 19.1. До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, ранее установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Электронные аукционы, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, проводятся на ранее отобранных электронных площадках. Заключение контрактов по результатам указанных процедур осуществляется на таких электронных площадках. |  |  |

# Приложение № 1 к документации об электронном аукционе

# ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №________

на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории Рощинского сельского поселения.

п. Рощино                             				«_____» __________2021 г.

Администрация Рощинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Рощинского сельского поселения Мячина Валентина Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от ___________. № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе), по результатам проведения аукциона в электронной форме.

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории Рощинского сельского поселения,  согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.2.1  Идентификационный код закупки: 213530201337253020100100060004211244

1.2.2  Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-графика:

42.11.20.000: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов. Эта группировка включает: работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1.2.3 ОКПД2: 42.11.20.000

1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с использованием своих материалов, инструментов, оборудования (механизмов), техники и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объёма работ, качества поставляемого товара, качества выполняемых работ  и иных условий Контракта;

1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом количество товара, объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный Контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы.

1.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

1.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком видов работ или выполнения всего объема  работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку и непосредственно участвовать в приемке.

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ (формы  КС-2, КС-3).

2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии).

2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ.

2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 10 (Десяти)  дней с момента предъявления последним Акта выполненных работ (форма № КС-2), либо представить в указанный срок Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в случае выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.

2.1.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Приступить к выполнению работ с момента  установившейся благоприятной погоды для выполнения работ, указанных в приложении №1 к Контракту.

2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ для визирования и внесения первичной записи Заказчиком.

2.2.3  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта составляет сметный расчет (Приложение №2 к Контракту), в соответствии с ценой Контракта, техническим заданием (Приложение  №1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

2.2.4 Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту) и в сроки, указанные в п.4.2 Контракта.

2.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

2.2.7. Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объекты.

2.2.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (при их наличии), извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.2.9. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика.

2.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, в том числе за качество и сроки выполнения работ.

2.2.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик  за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.2.12. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами (при их наличии), которые заносятся в соответствующий журнал, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и иных лиц, осуществляющих ведение надзора за работами, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

2.2.13. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.2.14. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением.

2.2.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные  Контрактом.

2.2.16. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона.

2.2.17.  Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству ремонтирующегося объекта, либо создающих невозможность   завершения работ в договорный срок.

2.2.18. Поставляемые  для ремонта материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов  должны быть предоставлены Заказчику.

2.2.19. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права сторон

3.1 Права Подрядчика:

3.1.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты при наличии подписанного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счета.

3.1.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения принятых на себя обязательств.

3.1.3. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.1.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

3.2 Права Заказчика:

3.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется 2-х сторонний акт.

3.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.

3.2.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков.

3.2.4. Запрашивать  у  Подрядчика дополнительную  информацию  для  согласования  и  подтверждения объемов, отраженных в Акте о приемке выполненных работ.

3.2.5  Отсутствие  двухстороннего  Акта  о ненадлежащем выполнении работ,  расценивается  Сторонами  как  согласие  с  качественным  и  надлежащим  исполнением  Подрядчиком  работ по  настоящему  Контракту.

3.2.6 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том числе:

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

-

отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

- 4. Место и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: территория Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области: д. Терехово.

4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 31 августа 2021 года.

5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

5.1. Цена Контракта составляет  _____________ (_________________) рублей ____копеек и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату налогов (в том числе НДС (в случае, если организация оплачивает налог на добавленную стоимость) или НДС не предусмотрен на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), стоимость работ и материалов,  перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего Контракта.

5.4.   Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, счета.

5.5. Авансирование  по настоящему Контракту не предусмотрено.

5.6. Источник финансирования: за счет средств бюджета Новгородской области, за счет средств бюджета Рощинского сельского поселения

5.7. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации – российский рубль.

6. Платежи и расчеты.

6.1. На основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, подтверждающих качество материалов (паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь и др.), акты на скрытые работы (при их наличии), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ним Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), счета и счета-фактуры, производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.

6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Строительных Норм и Правил, технических спецификаций, технических требований, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с нарушениями СНиП, технических спецификаций, технических требований, условий настоящего Контракта, к оплате не принимаются

7. Приемка-передача работ.

7.1.  По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.

7.2. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

7.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и (или) недоделок, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и (или) недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (член приемочной комиссии, эксперт  и др.) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков (дефектов) не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.

7.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков (дефектов) – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (дефектов) согласно составленному Сторонами или Заказчиком акта.

7.7. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, производит отключение временных инженерных коммуникаций (при наличии), передает Заказчику всю исполнительную документацию по объекту.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 24 (двадцать  четыре) месяца  с даты  подписания Акта  о приемке выполненных работ.

Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету электронного аукциона.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление дефектов (недостатков), в том числе разрушений, в соответствии с Контрактом.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта дефектов (недостатков), выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительного ремонта осуществляется  в ФЕРах  Новгородской области, в соответствии  с письмом Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

8.3 Заказчик имеет право потребовать устранение Подрядчиком недостатков (дефектов) в работе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления.

9. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться:

1) предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2) внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт заказчика по реквизитам:

Платежные реквизиты: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения, л/с 05503017740)

р/с 03232643496084405000 В Отделении Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород

л/с 05503017740, ИНН 5302013372, КПП 530201001

| Номер коррсчета | 40102810145370000042 |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета | 05503017740 |
| БИК | 014959900 |

Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств № ________________

Основание платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта.

В этом случае, факт предоставления обеспечение гарантийных обязательств контракта подтверждается документом (платежное поручение, квитанция и т.д.), подтверждающим перечисление Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств на счет Заказчика.

9.3. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации от 12.04.2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.5. В случае если способом обеспечение гарантийных обязательств, является внесение денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечение гарантийных обязательств, при условии отсутствия взысканий на внесенные денежные средства, составляет 10 (десять) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.6. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на этапе исполнения Контракта в течение 5 (пяти) дней до подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

9.7. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

9.8. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение предоставление обеспечения гарантийных обязательств не требуется.

- 10. Условия обеспечения исполнения Контракта.

- 10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере 5 % от цены контракта.

- Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в первом абзаце настоящего пункта.

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставлено обеспечение в виде _____________________________________________

- (заполняется Заказчиком на этапе заключения Контракта, способ обеспечения исполнения контракта)

10.3. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий контракта:

-  уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему контракту;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

- 10.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, соответствующая требованиям, установленным Правительством Российской Федерации от 12.04.2018 г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

- При этом, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5.В случае если способом обеспечения исполнения Контракта, является внесение денежных средств на счет Заказчика, то перечисление денежных средств на счёт Заказчика осуществляется по следующим реквизитам:

- Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам:

Платежные реквизиты: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения, л/с 05503017740)

р/с 03232643496084405000 В Отделении Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород

л/с 05503017740, ИНН 5302013372, КПП 530201001

| Номер коррсчета | 40102810145370000042 |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета | 05503017740 |
| БИК | 014959900 |

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № ________________

10.6. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у Заказчика, всех надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами)  в течение 15 (Пятнадцати) дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного (устного) требования Подрядчика и по реквизитам, указанным Подрядчиком.

10.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств выполнению работы (ее результатов), об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.8. Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать срок действия исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем на один месяц.

10.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней).

При этом Заказчик не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты удержания из обеспечения исполнения Контракта, внесенного денежными средствами, начисленных неустоек (штрафов, пеней) направляет Подрядчику уведомление о таком удержании с указанием обязательств, которые не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Подрядчиком.

10.10. В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает размер обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в полном объеме, а также потребовать уплаты недостающей суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней).

10.11. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в п. 10.1 настоящего Контракта.

10.12. Вопросы, связанные с обеспечением исполнения контракта, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Ответственность сторон.

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения требования Подрядчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в следующем порядке:

1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчиком  обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

- 11.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12. Форс - мажор.

12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

13. Порядок расторжения контракта.

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

14. Порядок разрешения споров.

14.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём взаимных переговоров или в претензионном порядке.

14.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путём взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Срок действия контракта.

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.

16 Заключительные положения.

16.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.2. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

16.3. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

16.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

16.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

1)  Приложение № 1- Техническое задание;

2) Приложение № 2- сметный расчет, разработанный Подрядчиком.

16 . Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНН 5302013372 КПП 530201001 к/с 40102810145370000042 р/с 03231643496084405000 л/с 03503017740 В Отделении Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород БИК 014959900 ОГРН 1105302000760 ОКАТО 49208840000 ОКПО 04196922 ОКТМО 49608440 175418 Новгородская обл., Валдайский район, п. Рощино, д. 11а Глава Рощинского сельского поселения ______________________Мячин В.Б. |  |
| ______________________ 2021 |  |

# Приложение №2 к документации об электронном аукционе

«Утверждаю»

Глава Рощинского сельского поселения

……………………………В.Б. Мячин

«..…» ……………. 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на  ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово  Рощинского   сельского  поселения в 2021 году

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. |
| Площадь ремонтируемой дороги 1586,0 м2 протяженность дороги 453,14 м ширина дороги 3,5 м |  |  |  |
| 1 | Участок №1 Площадь ремонтируемого участка 910 м2 протяженность 260 м ширина проезжей части 3,5 м |  |  |
|  |  | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 0,910 |
| 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |
|  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (10 см) | 0,910 |
| 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |
| 1.3 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-05, V=-0,910*5 | 4,55 |
|  |  |  | 1000 м2 |
| 1.4 |  | Смесь песчано-гравийная природная V=910*0,1*1,22 К уплотнения | 111,02 |
|  |  |  | м3 |
| 2 |  | Участок № 2 Площадь ремонтируемого участка 676 м2 протяженность 193,14 м средняя ширина проезжей части 3,5 м |  |
| 2.1 |  | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 0,676 |
|  |  |  | 1000 м2 |
| 2.2 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 0,676 |
|  |  |  | 1000 м2 |

| 2.3 | Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (Щебеночно-песчаная смесь) V=676*0,15*1,22 | 123,708 |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3 |

Приложения:

Приложение № 1 «Схема автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово  Рощинского   сельского  поселения  Валдайского  района Новгородской области в 2021 году».

Приложение № 2 «Общий вид автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово  Рощинского   сельского  поселения  Валдайского  района Новгородской области в 2021 году».

Приложение № 2

Общий вид

автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово  Рощинского   сельского  поселения  Валдайского  района Новгородской области в 2021 году

деревня

Терехово

Участок № 2

b2 = 193,14 m

S2 = 676 m2

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (Щебеночно-песчаная смесь)

Участок № 2

b2 = 193,14 m

S2 = 676 m2

Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (Щебеночно-песчаная смесь)

Участок № 1

b1 = 260 m

S1 = 910 m2

Смесь песчано-гравийная природная

Участок № 1

b1 = 260 m

S1 = 910 m2

Смесь песчано-гравийная природная

Приложение №3 к документации об электронном аукционе.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________В.Б.Мячин «…….» …………………………….. 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Терехово Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  | базисно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  | Дефектная ведомость, акт обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  | 4 кв. 2020 г. |  | ( | Январь 2000 г. |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 330,04 |  | ( | 35,4 |  |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 0 |  |  | ( | 0,86 |  | ) | тыс. руб. |  |
|  | строительных работ |  |  |  | 330,04 |  | ( | 35,4 |  |  | ) | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | чел. час |  |
|  | монтажных работ |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  |  | чел. час |  |
|  | оборудования |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочих затрат |  |  |  | 0 |  | ( | 0 |  |  | ) | тыс. руб. |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| Площадь ремонтируемого участка № 1 910 м2 протяженность 260 м ширина проезжей части 3,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР27-03-001-04 |  | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,91 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,3 |  |  | 264,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 531,4 |  |  | 3 213,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,86 |  |  | 197,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,6 |  |  | 33,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,23 |  |  |  | 32,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,2 |  |  |  | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,3 |  |  | 3 511,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС 81-33.2004 от 12.01.2004 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 142% |  |  |  | 142% |  |  |  | 655,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 95% | 0,85 |  |  | 81% |  |  |  | 373,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 540,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР27-04-003-05 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (10см) |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,91 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  |  | 230,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 745,3 |  |  | 4 318,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,3 |  |  | 239,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  | 55,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29,71 |  |  |  | 27,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,97 |  |  |  | 19,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  |  | 4 604,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС 81-33.2004 от 12.01.2004 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 142% |  |  |  | 142% |  |  |  | 667,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 95% | 0,85 |  |  | 81% |  |  |  | 380,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 652,94 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР27-04-003-08 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | -4,55 |  |  |  | -4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  | V=-0,91*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  |  | -543,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  | -26,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,46 |  |  |  | -2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  |  | -543,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС 81-33.2004 от 12.01.2004 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 142% |  |  |  | 142% |  |  |  | -37,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 95% | 0,85 |  |  | 81% |  |  |  | -21,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -602,56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [02.2.04.03-0003] |  | Смесь песчано-гравийная природнаяV=910*0,1*1,22Куплотнения |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 111,02 |  |  |  | 111,02 | 60 |  |  | 6 661,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 661,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [ФСЦпг03-21-01-030] по тех.ч.п.4 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | -177,632 |  |  |  | -177,632 | 19,29 |  |  | -3 426,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  | V=-111,02*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 426,52 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [ФСЦпг03-21-01-025] |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км (карьер Добывалово) |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | 177,632 |  |  |  | 177,632 | 17,32 |  |  | 3 076,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076,59 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь ремонтируемого участка № 2 676 м2 протяженность 193,14 м средняя ширина проезжей части 3,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР27-03-001-04 |  | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,676 |  |  |  | 0,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,3 |  |  | 196,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 531,4 |  |  | 2 387,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,86 |  |  | 146,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,6 |  |  | 24,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,23 |  |  |  | 23,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,2 |  |  |  | 11,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,3 |  |  | 2 608,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС 81-33.2004 от 12.01.2004 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 142% |  |  |  | 142% |  |  |  | 486,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 95% | 0,85 |  |  | 81% |  |  |  | 277,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 372,74 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР27-04-003-05 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,676 |  |  |  | 0,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  |  | 171,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 745,3 |  |  | 3 207,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,3 |  |  | 177,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  | 41,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29,71 |  |  |  | 20,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,97 |  |  |  | 14,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  |  | 3 420,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС 81-33.2004 от 12.01.2004 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 142% |  |  |  | 142% |  |  |  | 496,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АП-5536/06, примечания п.1 от 18.11.2004 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 95% | 0,85 |  |  | 81% |  |  |  | 282,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 199,34 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [02.4.02.01-0014] применительно |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (Щебеночно-песчаная смесь) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 123,708 |  |  |  | 123,708 | 91,98 |  |  | 11 378,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  | V=676*0,15*1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 378,66 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | [ФСЦпг03-21-01-030] |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км V=123,708*1.6 |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | -197,933 |  |  |  | -197,933 | 19,29 |  |  | -3 818,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 818,13 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | [ФСЦпг03-21-01-037] |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км (карьер Едрово) |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | 197,933 |  |  |  | 197,933 | 22,04 |  |  | 4 362,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 362,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 396,91 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу Х (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 834,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 764,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 194,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладных расходов (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 268,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметной прибыли (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу Раздел Х (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 396,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Письмо Минстрой РФ №_44016-ИФ/09 от 02.11.2020 |  | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 202,53 |  |  |  | 7,77 |  |  | 273 523,66 |
|  |  | Письмо Минстрой РФ №_44016-ИФ/09 от 02.11.2020 |  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,38 |  |  |  | 7,77 |  |  | 1 510,33 |
|  |  | Письмо Минстрой РФ №_44016-ИФ/09 от 02.11.2020 |  | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Письмо Минстрой РФ №_44016-ИФ/09 от 02.11.2020 |  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 396,91 |  |  |  |  |  |  | 275 033,99 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020№421/пр п.180 |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,2 |  |  | 55 006,8 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 396,91 |  |  |  |  |  |  | 330 040,79 |

| ИТОГО по смете № 1, | 330 040,79 рублей |
| --- | --- |

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

330 040,79 (триста тридцать тысяч сорок) рублей 79 копеек и включает стоимость работ и материалов,  перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении муниципального контракта.

Обоснование (расчет) НМЦК: В связи с невозможностью применения для определения НМЦК методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществлен на основании сметного расчета, разработанным, в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта в ТЕРах по Новгородской области.

Заказчиком получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» о проверке сметной стоимости объекта от    24.03.2021 № 117.

Контрактный Управляющий:                                                М.В. Якунова

Приложение №1 к муниципальному

контракту №_____ от «_____» ________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории Рощинского сельского поселения.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Заказчик: Администрация Рощинского сельского поселения.

Наименование выполняемых работ: на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории Рощинского сельского поселения.

Идентификационный код закупки: 213530201337253020100100060004211244

Место выполнения работ: Территория Рощинского сельского поселения: д. Терехово.

Источник финансирования: за счет средств областного бюджета и бюджета Рощинского сельского поселения.

Срок выполняемых работ: с даты заключения муниципального контракта

по 31 августа 2021 года.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по ремонту автомобильной дороги  должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту автомобильных дорог с привязкой к существующим объектам;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75.

Условия выполнения работ:

1. При необходимости, Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части не допускается.

4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

5. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Рощинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| ______________________В.Б.Мячин |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: д.Терехово Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол. | Выявленные повреждения и дефекты |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Площадь ремонтируемого участка 910 м2 протяженность 260 м ширина проезжей части 3,5 м |  |  |  |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала |  | м2 | 910,00 | Проседание, вымывание ПГС |
| 2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 10см |  | м2 | 910,00 |  |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природнаяV=910*0,1*1,22Куплотнения |  | м3 | 111,02 |  |
|  | Доставка ПГС карьер "Добывалово" 25км |  |  |  |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 25 км, объемный вес ПГС 1,6тн/м3 |  | тн | 111,02 |  |
| Площадь ремонтируемого участка 676 м2 протяженность 193,14 м средняя ширина проезжей части 3,5 м |  |  |  |  |  |
| 5 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала |  | м2 | 676,00 | Проседание, вымывание ЩПС |
| 6 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  | м2 | 676,00 |  |
| 7 | Щебеночно-песчаная смесь (Купл.=1,22) |  | м3 | 123,708 |  |
| Доставка ЩПС карьер "Едрово" 37км |  |  |  |  |  |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 37км, объемный вес ЩПС 1,6тн/м3 |  | 1 т груза | 197,933 |  |

Приложение № 2 к муниципальному

контракту №_____ от «_____» ________2021 г.

Сметный расчет, разработанный Подрядчиком на этапе исполнения муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, условиями муниципального контракта и ценой, предложенной Подрядчиком (в ФЕРах по Новгородской области).