Приложение № 2.3

к извещению о проведении электронного аукциона

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛСР -01-01-01

Восстановление и закрепление осей улицы

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

Основание. МК/26.11.2021-ТКР, ВОР №1, Акт технического обследования  от 20.01.2022 г.

Составлен в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень  цен на 1 квартал 2022 года

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочник базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a + bx) x K или (объем строитель- но-монтажных работ) x проц. 100 или количество x цена | Стоимость, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Категория сложности I. Разбивка трассы и осей сооружений от существующей ситуации при длине трассы, км: свыше 0,5 до 1,0 1 объект | СБЦ на инж. -геод. изыскания, 2006 Часть 2. Глава 3 табл.14 п.12; к=0,85 п.14 Часть 2.Глава 3. табл.14 п.12; К=1,2 п.15д | 648*1*0,85 265*1*1,2 | 550,80 318,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 550,80 318,00 |  |
| 2 | Расходы по внутреннему транспорту | СБЦ на инж. -геод. изыскания, 2006 Общие указания п.9 | 550,80*8,75% | 48,20 |  |
| 3 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте К=2,5 (прил.1 к п.13 Общих указаний) | СБЦ на инж.-геод. изыскания, 2006 Общие указания п.13 К=2,5 п13 (1) | (550,80+48,20)*6%* 2,5 | 89,85 |  |
|  | Итого в базисном уровне цен на 01.01.2001 года |  | 550,80+318,00+48,20+ 89,85 | 1006,85 |  |
|  | Итого по смете в базисном уровне цен на 01.01.2000 года | письма Госстроя России от 04.01.2001 г. № АШ -9/10 и от 07.10.1999 г. № АШ -3412 /10 | 1006,85/1,266 | 795,30 |  |
|  | Итого по смете в текущем уровне цен на 1 квартал 2022 года | письмо Минстроя России от 07.02.2022 №4153-ИФ/09, Приложение №4 | 1006,85 *4,89 | 4923 |  |

Составил: инженер – сметчик Болдырева Г.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГАП____________________Силаев Г.А.

(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование стройки)

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-02-01

Подготовительные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

МК/26.11.2021-ТКР, ВОР №2, Акт технического обследования от 20.01.2022 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв. 2022 г (Январь 2000 г.)

(0,11) тыс.руб.

Сметная стоимость

в том числе:

1.04

строительных работ

монтажных работ

оборудования

1.04

0.00

0.00

0.00

(0,11) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

(0) тыс.руб.

чел.час.

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0.30 чел.час.

прочих затрат

Сметная стоимость в базисном уровне

Количество

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Сметная

стоимость в

Индексы текущем

уровне цен,

руб.

Единица

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

измерения

всего с

учетом

коэффицие

нтов

на

коэффицие

нты

коэффицие

на единицу

8

всего

10

единицу

нты

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

Раздел 1. Земляные работы

1

ФЕР01-01-022-08 применит Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,0116

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (Разборка

частично сохранившегося асфальтобетонного

покрытия)

2

3

ЭМ

2,939.39

344.25

34.10

в т.ч. ОТм

ЗТм

3.99

чел.-ч

25,5

0,2958

Итого по расценке

ФОТ

2,939.39

34.10

3.99

3.67

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

1.84

39.61

66.93

2

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

23

2.91

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

101.03

в том числе:

Эксплуатация машин

101.03

3.99

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Строительные работы

Строительные работы

106.54

39.61

1,040

383

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

9.67

в том числе:

эксплуатация машин и механизмов

34.10

3.99

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы

3.67

сметная прибыль

1.84

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

66.93

9.82

657

Итого ФОТ (справочно)

3.99

3.67

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

1.84

106.54

1,040

Страница 1

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Составил:

Проверил:

инженер- сметчик

Болдырева Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГАП Силаев Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование стройки)

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Земляное полотно

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

МК/26.11.2021-ТКР, ВОР №3, Акт технического обследования от 20.01.2022 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв. 2022 г (Январь 2000 г.)

(19,25) тыс.руб.

Сметная стоимость

в том числе:

186.49

строительных работ

монтажных работ

оборудования

186.49

0.00

(19,25) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

(2,58) тыс.руб.

320.65 чел.час.

46.30 чел.час.

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0.00

прочих затрат

0.00

Страница 1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Сметная стоимость в базисном уровне

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Количество

Сметная

стоимость в

текущем

уровне цен,

руб.

Единица

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Индексы

измерения

всего с

учетом

на

коэффицие

нты

на

коэффицие

нты

всего

10

единицу

коэффицие единицу

нтов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Раздел 1. Земляные работы

1

ФЕР01-01-022-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,231

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=231 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

639.06

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

74.84

чел.-ч

24

5,544

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

639.06

74.84

68.85

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

34.43

742.34

806.07

2

3

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

1000 м3

277

2.91

Объем=231*1.2

ФЕР01-01-009-07

Разработка грунта в траншеях экскаватором

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

0,015

Объем=15 / 1000

2 ЭМ

1,959.59

229.50

29.39

3.44

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

17

0,255

Итого по расценке

ФОТ

1,959.59

29.39

3.44

3.16

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

1.58

34.13

Страница 2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

ФЕР01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.),

группа грунтов 2 (до 100 м)

1000 м3

0,015

Объем=15 / 1000

Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

2 ЭМ

538.47

91.94

0,85

0,85

6.87

1.17

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

6,81

0,85

0,0868275

Итого по расценке

538.47

6.87

1.17

1.08

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

0.54

8.49

5

6

7

ФЕР01-01-030-14

При перемещении грунта на каждые

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

1000 м3

0,135

Объем=(15*9) / 1000

2 ЭМ

426.19

72.77

57.54

9.82

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

5,39

0,72765

Итого по расценке

426.19

57.54

9.82

9.03

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

4.52

71.09

ФЕР01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.),

группа грунтов 2 (до 100 м)

1000 м3

0,142

Объем=142 / 1000

2 ЭМ

538.47

91.94

76.46

13.06

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

6,81

0,96702

Итого по расценке

538.47

76.46

13.06

12.02

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

6.01

94.49

ФЕР01-01-030-14

При перемещении грунта на каждые

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

1000 м3

1,278

Страница 3

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

544.67

11

12

Объем=(142*9) / 1000

2 ЭМ

426.19

72.77

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

93.00

чел.-ч

5,39

6,88842

Итого по расценке

ФОТ

426.19

544.67

93.00

85.56

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

42.78

673.01

8

ФЕР01-01-022-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,216

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=216 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

597.56

69.98

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

24

5,184

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

597.56

69.98

64.38

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

32.19

694.13

9

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

400

2.91

1,164.00

Объем=216*1,85

10

ФЕР01-01-046-02

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 1000 м3

с перемещением грунта до 20 м, группа

грунтов: 2

0,142

Объем=142 / 1000

2 ЭМ

1,130.70

193.05

160.56

27.41

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

14,3

2,0306

Итого по расценке

ФОТ

1,130.70

160.56

27.41

25.22

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

12.61

198.39

Страница 4

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

ФЕР01-02-003-01

Уплотнение грунта вибрационными катками

2,2 т на первый проход по одному следу при

толщине слоя: 25 см (до 10 см за 8 прходов)

1000 м3

0,142

Объем=142 / 1000

2 ЭМ

1,115.63

175.37

158.42

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

24.90

чел.-ч

13,5

1,917

Итого по расценке

ФОТ

1,115.63

158.42

24.90

22.91

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

11.45

192.78

12

ФЕР01-02-003-07

На каждый последующий проход по одному

следу добавлять: к расценке 01-02-003-01

1000 м3

0,994

Объем=(142*7) / 1000

2 ЭМ

206.32

20.12

205.08

20.00

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

2

1,988

Итого по расценке

206.32

205.08

20.00

18.40

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

9.20

232.68

13

ФЕР01-02-006-01

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

1000 м3

0,142

Объем=142 / 1000

1 ОТ

100.01

1,342.00

141.52

14.20

190.56

20.10

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

244.00

34.65

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

13,91

12,2

1,97522

1,7324

ЗТм

Итого по расценке

1,686.01

239.41

34.30

31.56

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

15.78

286.75

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

Итого прямые затраты (справочно)

4,685.09

Страница 5

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в том числе:

Оплата труда рабочих

14.20

Эксплуатация машин

4,636.24

357.72

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

34.65

Строительные работы

5,198.35

3,228.28

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

14.20

2,666.17

357.72

34.65

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

342.17

171.09

1,970.07

371.92

342.17

171.09

5,198.35

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Укрепительные работы

14

ФЕР01-02-027-11

Планировка откосов и полотна: насыпей

механизированным способом, группа грунтов

1

1000 м2

2,87

Объем=(2232+638) / 1000

1 ОТ

190.23

259.04

30.38

545.96

743.44

87.19

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

22,7

2,25

65,149

6,4575

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

449.27

1,289.40

633.15

563.50

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим

21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

%

%

89

41

89

41

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим

11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

259.59

Всего по позиции

2,112.49

15

ФЕР01-02-027-08

Планировка откосов и полотна: выемок

1000 м2

0,072

механизированным способом, группа грунтов

1

Объем=72 / 1000

1 ОТ

438.53

268.96

32.81

31.57

19.37

2.36

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

57,1

2,43

4,1112

ЗТм

0,17496

Страница 6

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по расценке

ФОТ

707.49

50.94

33.93

30.20

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим

21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

%

%

89

41

89

41

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим

11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

13.91

Всего по позиции

95.05

16

ФЕР01-01-022-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,0966

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=96,6 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

267.24

31.30

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

24

2,3184

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

267.24

31.30

28.80

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

14.40

310.44

337.27

17

18

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

100 м2

115,9

7,1

2.91

Объем=96,6*1.2

ФЕР01-02-040-01

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав: с подсыпкой

растительной земли вручную

Объем=710 / 100

1 ОТ

263.61

1.83

1,871.63

12.99

2 ЭМ

16.2.01.02 Земля растительная

м3

кг

13,6

1,2

96,56

8,52

16.2.02.07 Семена трав

ЗТ

чел.-ч

33,2

235,72

Итого по расценке

ФОТ

265.44

1,884.62

1,871.63

1,665.75

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим

21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

%

%

89

41

89

41

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим

11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

767.37

Страница 7

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по позиции

Семена трав: тимофеевка

4,317.74

534.37

19

20

ФССЦ-16.2.02.07-0181

кг

8,52

62.72

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

ФЕР27-08-001-11 применит Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

1000 м2

0,432

(ПГС толщ. 12 см)

Объем=432 / 1000

1 ОТ

258.99

3,682.15

263.65

48.80

111.88

1,590.69

113.90

21.08

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм

м3

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

31,7

23,21

13,6944

10,02672

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

3,989.94

1,723.65

225.78

331.90

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

%

147

95

147

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

214.49

Всего по позиции

2,270.04

3,792.00

21

22

ФССЦ-02.2.04.03-0003

ФССЦпг-03-21-01-030

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

м3

63,2

60.00

19.29

Объем=432*0,12*1,22

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 30 км

1 т груза

1 т груза

-101,1

101,1

-1,950.22

2,228.24

Объем=-63,2*1,6

23

ФССЦпг-03-21-01-037

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 37 км

22.04

Объем=63,2*1,6

Итоги по разделу 2 Укрепительные работы :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

10,157.51

Оплата труда рабочих

2,561.04

3,249.02

234.75

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

4,347.45

14,047.42

13,432.13

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

2,561.04

2,633.73

эксплуатация машин и механизмов

Страница 8

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

234.75

11

12

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

4,347.45

2,620.15

1,269.76

615.29

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

2,795.79

2,620.15

1,269.76

14,047.42

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Укрепительные работы

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

14,842.60

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

2,575.24

7,885.26

592.47

4,382.10

19,245.77

16,660.41

Строительные работы

Строительные работы

186,494

161,106

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

9.67

в том числе:

оплата труда

2,575.24

5,299.90

592.47

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

4,382.10

2,962.32

1,440.85

2,585.36

накладные расходы

сметная прибыль

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 24.02.2022 №7009-

ИФ/09 . Перевозка грузов

автомобилями-самосвалами

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

9.82

25,388

Итого ФОТ (справочно)

3,167.71

2,962.32

1,440.85

19,245.77

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

186,494

Составил:

Проверил:

инженер- сметчик

Болдырева Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГАП Силаев Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 9

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование стройки)

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-02

Дорожная одежда

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

МК/26.11.2021-ТКР, ВОР №4, Акт технического обследования от 20.01.2022 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв. 2022 г (Январь 2000 г.)

Сметная стоимость

в том числе:

3314.24 (342,69) тыс.руб.

строительных работ

монтажных работ

оборудования

3314.24

0.00

(342,69) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

(1,38) тыс.руб.

163.53 чел.час.

176.39 чел.час.

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0.00

(0) тыс.руб.

прочих затрат

0.00

(0) тыс.руб.

Страница 1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Сметная стоимость в базисном уровне

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Количество

Сметная

стоимость в

текущем

уровне цен,

руб.

Единица

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Индексы

измерения

всего с

учетом

на

коэффицие

нты

на

коэффицие

нты

всего

10

единицу

коэффицие единицу

нтов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Раздел 1. Проезжая часть (основной ход)

1

ФЕР27-04-007-01

Устройство оснований толщиной 15 см из

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных

материалов с пределом прочности на сжатие

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (Н=24

см)

1000 м2

1,915

Объем=1915 / 1000

1 ОТ

269.61

6,250.94

371.02

516.30

2 ЭМ

11,970.55

710.50

3 в т.ч. ОТм

4 М

20,487.60

39,233.75

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

33

63,195

ЗТм

32,36

61,9694

Итого по расценке

ФОТ

27,008.15

51,720.60

1,226.80

1,803.40

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

1,165.46

Всего по позиции

54,689.46

2

ФЕР27-04-007-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03

1000 м2

17,235

Объем=(1915*9) / 1000

2 ЭМ

468.89

27.84

8,081.32

479.82

3 в т.ч. ОТм

4 М

1,242.36

21,412.07

ЗТм

чел.-ч

%

2,51

147

43,25985

147

Итого по расценке

ФОТ

1,711.25

29,493.39

479.82

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

705.34

Страница 2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

455.83

11

12

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

Всего по позиции

30,654.56

3

ФЕР27-04-008-01

Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-

1000 м2

1,915

04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при

использовании однослойных и верхнего слоя

двухслойных оснований под движение

транспорта до полного окончания работ

Объем=1915 / 1000

1 ОТ

134.81

646.24

37.60

258.16

1,237.55

72.00

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

1,394.00

2,669.51

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

16,5

3,2

31,5975

6,128

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

2,175.05

4,165.22

330.16

485.34

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

313.65

Всего по позиции

4,964.21

4

5

6

ФССЦпг-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 30 км

1 т груза

-1003

19.29

22.04

-19,347.87

Объем=-(361,9+28,7+217,2+19,2)*1,6

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 37 км

ФССЦпг-03-21-01-037

ФЕР27-06-026-01

1 т груза

1003

22,106.12

Объем=(361,9+28,7+217,2+19,2)*1,6

Розлив вяжущих материалов (норма расхода

0,7 тн на 1000 м2)

т

1,081

Объем=1544*0,7/1000

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

01.2.01.01 Битум

39.10

7.15

42.27

7.73

т

1,03

1,11343

ЗТм

чел.-ч

0,66

0,71346

Итого по расценке

ФОТ

39.10

42.27

7.73

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

147

11.36

Страница 3

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

7.34

Всего по позиции

60.97

7

8

ФССЦ-01.2.01.01-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД

т

1,113

1,544

1,690.00

1,880.97

60/90, БНД 90/130

(Автомобильные дороги)

ФЕР27-06-029-01

Устройство покрытия из горячих

асфальтобетонных смесей

асфальтоукладчиками второго типоразмера,

толщина слоя 4 см (Н=7 см)

Объем=1544 / 1000

1000 м2

1 ОТ

182.32

7,479.03

234.46

281.50

11,547.62

362.01

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

874.78

1,350.66

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

20,86

18,85

32,20784

29,1044

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

8,536.13

13,179.78

643.51

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

945.96

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

611.33

Всего по позиции

14,737.07

69,892.99

9

ФССЦ-04.2.01.02-0008

Смеси асфальтобетонные пористые

мелкозернистые марка II

(Автомобильные дороги)

т

144,7

483.02

Объем=1,544*93,7

10

ФЕР27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

1000 м2

9,264

Объем=1544/1000*6

1 ОТ

3.29

254.89

5.95

30.48

2,361.30

55.12

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

2.94

27.24

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

0,35

0,47

3,2424

4,35408

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

261.12

2,419.02

85.60

Страница 4

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

125.83

11

12

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

81.32

Всего по позиции

2,626.17

11

12

ФССЦ-04.2.01.02-0008

Смеси асфальтобетонные пористые

мелкозернистые марка II

(Автомобильные дороги)

Объем=9,264*11,7

т

108,4

483.02

52,359.37

ФЕР27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов (норма расхода

0,3 тн на 1000 м2)

т

0,463

Объем=1544*0,3/1000

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

01.2.01.01 Битум

39.10

7.15

18.10

3.31

т

1,03

0,47689

ЗТм

чел.-ч

0,66

0,30558

Итого по расценке

ФОТ

39.10

18.10

3.31

4.87

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

т

95

3.14

Всего по позиции

26.11

13

14

ФССЦ-01.2.01.01-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД

60/90, БНД 90/130

0,477

1,544

1,690.00

806.13

(Автомобильные дороги)

ФЕР27-06-029-01

Устройство покрытия из горячих

асфальтобетонных смесей

асфальтоукладчиками второго типоразмера,

толщина слоя 4 см (Н=5 см)

Объем=1544 / 1000

1000 м2

1 ОТ

182.32

7,479.03

234.46

281.50

11,547.62

362.01

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

874.78

1,350.66

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

20,86

18,85

32,20784

29,1044

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

8,536.13

13,179.78

643.51

Страница 5

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

945.96

11

12

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

611.33

Всего по позиции

14,737.07

73,258.69

15

16

ФССЦ-04.2.01.01-0049

Смеси асфальтобетонные плотные

мелкозернистые тип Б марка II

(Автомобильные дороги)

т

149,2

491.01

Объем=1,544*96,6

ФЕР27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

1000 м2

3,088

Объем=1544/1000*2

1 ОТ

3.29

254.89

5.95

10.16

787.10

18.37

9.08

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

2.94

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

0,35

0,47

1,0808

1,45136

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

261.12

806.34

28.53

41.94

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

27.10

Всего по позиции

875.38

17

ФССЦ-04.2.01.01-0049

Смеси асфальтобетонные плотные

мелкозернистые тип Б марка II

(Автомобильные дороги)

Объем=3,088*12,1

т

37,4

491.01

18,363.77

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

334,344.67

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

1,378.10

50,351.68

2,070.87

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

282,614.89

342,691.17

339,932.92

Строительные работы

Строительные работы

3,314,237

3,287,151

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

9.67

Страница 6

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в том числе:

оплата труда

1,378.10

47,593.43

2,070.87

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

282,614.89

5,070.00

накладные расходы

сметная прибыль

3,276.50

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 24.02.2022 №7009-

ИФ/09 . Перевозка грузов

автомобилями-самосвалами

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

2,758.25

9.82

27,086

Итого ФОТ (справочно)

3,448.97

5,070.00

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

3,276.50

342,691.17

3,314,237

Составил:

Проверил:

инженер- сметчик

Болдырева Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГАП Силаев Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 7

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование стройки)

Капитальный ремонт проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайкого муниципального района Новгородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-03

Примыкания

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

МК/26.11.2021-ТКР, ВОР №5, Акт технического обследования от 20.01.2022 г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв. 2022 г (Январь 2000 г.)

(5,40) тыс.руб.

Сметная стоимость

в том числе:

52.19

строительных работ

монтажных работ

оборудования

52.19

0.00

0.00

0.00

(5,40) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

(0,06) тыс.руб.

7.40 чел.час.

3.69 чел.час.

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

прочих затрат

Страница 1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Сметная стоимость в базисном уровне

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Количество

Сметная

стоимость в

текущем

уровне цен,

руб.

Единица

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Индексы

измерения

всего с

учетом

на

коэффицие

нты

на

коэффицие

нты

всего

10

единицу

коэффицие единицу

нтов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Раздел 1. Земляные работы

1

ФЕР01-01-022-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,004

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=4 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

11.07

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

1.30

чел.-ч

24

0,096

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

11.07

1.30

1.20

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

0.60

12.87

14.55

2

3

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

5

2.91

Объем=4*1.2

ФЕР01-01-022-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,008

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=8 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

22.13

2.59

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

24

0,192

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

22.13

2.59

2.38

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

%

%

92

46

92

46

1.19

Страница 2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по позиции

25.70

43.65

4

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

15

2.91

Объем=8*1,85

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

91.40

Эксплуатация машин

91.40

3.89

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

96.77

38.57

эксплуатация машин и механизмов

33.20

3.89

3.58

1.79

58.20

3.89

3.58

1.79

96.77

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Дорожная одежда

5

ФЕР01-02-027-11

Планировка откосов и полотна: насыпей

1000 м2

0,057

механизированным способом, группа грунтов

1

Объем=57 / 1000

1 ОТ

190.23

259.04

30.38

10.84

14.77

1.73

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

22,7

2,25

1,2939

ЗТм

0,12825

Итого по расценке

ФОТ

449.27

25.61

12.57

11.19

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим

21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

%

%

89

41

89

41

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим

11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

5.15

Всего по позиции

41.95

6

ФЕР27-04-007-01

Устройство оснований толщиной 15 см из

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных

материалов с пределом прочности на сжатие

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (Н=24

см)

1000 м2

0,035

Страница 3

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем=35 / 1000

1 ОТ

269.61

6,250.94

371.02

9.44

2 ЭМ

218.78

12.99

3 в т.ч. ОТм

4 М

20,487.60

717.07

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

33

1,155

ЗТм

32,36

1,1326

Итого по расценке

ФОТ

27,008.15

945.29

22.43

32.97

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

21.31

Всего по позиции

999.57

7

ФЕР27-04-007-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03

1000 м2

0,315

Объем=(35*9) / 1000

2 ЭМ

468.89

27.84

147.70

8.77

3 в т.ч. ОТм

4 М

1,242.36

391.34

ЗТм

чел.-ч

%

2,51

147

0,79065

147

Итого по расценке

ФОТ

1,711.25

539.04

8.77

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

12.89

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

8.33

Всего по позиции

560.26

8

ФЕР27-04-008-01

Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-

04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при

использовании однослойных и верхнего слоя

двухслойных оснований под движение

транспорта до полного окончания работ

1000 м2

0,035

Объем=35 / 1000

1 ОТ

134.81

646.24

37.60

4.72

22.62

1.32

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

1,394.00

48.79

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

16,5

3,2

0,5775

0,112

ЗТм

Страница 4

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по расценке

ФОТ

2,175.05

76.13

6.04

8.88

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

5.74

Всего по позиции

90.75

9

ФССЦпг-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 30 км

1 т груза

-18,3

19.29

22.04

-353.01

Объем=-(6,6+4+0,53+0,35)*1,6

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 37 км

10

11

ФССЦпг-03-21-01-037

ФЕР27-06-026-01

1 т груза

18,3

403.33

Объем=(6,6+4+0,53+0,35)*1,6

Розлив вяжущих материалов (норма расхода

0,7 тн на 1000 м2)

т

0,014

Объем=20,2*0,7/1000

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

01.2.01.01 Битум

39.10

7.15

0.55

0.10

т

1,03

0,01442

ЗТм

чел.-ч

0,66

0,00924

Итого по расценке

ФОТ

39.10

0.55

0.10

0.15

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

т

95

0.10

Всего по позиции

0.80

12

13

ФССЦ-01.2.01.01-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД

60/90, БНД 90/130

0,0144

0,0202

1,690.00

24.34

(Автомобильные дороги)

ФЕР27-06-029-01

Устройство покрытия из горячих

асфальтобетонных смесей

асфальтоукладчиками второго типоразмера,

толщина слоя 4 см (Н=7 см)

Объем=20,2 / 1000

1000 м2

1 ОТ

182.32

7,479.03

234.46

3.68

151.08

4.74

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

874.78

17.67

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

Страница 5

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

20,86

18,85

0,421372

0,38077

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

8,536.13

172.43

8.42

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

12.38

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

8.00

Всего по позиции

192.81

912.91

14

15

ФССЦ-04.2.01.02-0008

Смеси асфальтобетонные пористые

мелкозернистые марка II

(Автомобильные дороги)

т

1,89

483.02

Объем=0,0202*93,7

ФЕР27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

1000 м2

0,1212

Объем=20,2/1000*6

1 ОТ

3.29

254.89

5.95

0.40

30.89

0.72

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

2.94

0.36

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

0,35

0,47

0,04242

0,056964

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

261.12

31.65

1.12

1.65

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

1.06

Всего по позиции

34.36

16

17

ФССЦ-04.2.01.02-0008

Смеси асфальтобетонные пористые

мелкозернистые марка II

(Автомобильные дороги)

Объем=0,1212*11,7

т

1,42

483.02

685.89

ФЕР27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов (норма расхода

0,3 тн на 1000 м2)

т

0,006

Объем=20,2*0,3/1000

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

01.2.01.01 Битум

39.10

7.15

0.23

0.04

т

1,03

0,00618

ЗТм

чел.-ч

0,66

0,00396

Итого по расценке

39.10

0.23

Страница 6

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

0.04

0.06

%

147

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

т

95

95

0.04

Всего по позиции

0.33

18

19

ФССЦ-01.2.01.01-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД

60/90, БНД 90/130

0,0062

0,0202

1,690.00

10.48

(Автомобильные дороги)

ФЕР27-06-029-01

Устройство покрытия из горячих

асфальтобетонных смесей

асфальтоукладчиками второго типоразмера,

толщина слоя 4 см (Н=5 см)

Объем=20,2 / 1000

1000 м2

1 ОТ

182.32

7,479.03

234.46

3.68

2 ЭМ

151.08

4.74

3 в т.ч. ОТм

4 М

874.78

17.67

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

20,86

18,85

0,421372

0,38077

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

8,536.13

172.43

8.42

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

95

147

12.38

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

8.00

Всего по позиции

192.81

957.47

20

21

ФССЦ-04.2.01.01-0049

Смеси асфальтобетонные плотные

мелкозернистые тип Б марка II

(Автомобильные дороги)

т

1,95

491.01

Объем=0,0202*96,6

ФЕР27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

1000 м2

0,0404

Объем=20,2/1000*2

1 ОТ

3.29

254.89

5.95

0.13

10.30

0.24

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

2.94

0.12

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная

т

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

0,35

0,47

0,01414

0,018988

ЗТм

Страница 7

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по расценке

ФОТ

261.12

10.55

0.37

0.54

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

%

147

147

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

0.35

Всего по позиции

11.44

22

ФССЦ-04.2.01.01-0049

Смеси асфальтобетонные плотные

мелкозернистые тип Б марка II

(Автомобильные дороги)

Объем=0,0404*12,1

т

0,49

491.01

240.59

Итоги по разделу 2 Дорожная одежда :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

4,855.91

Оплата труда рабочих

32.89

798.32

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

35.39

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

4,024.70

5,007.08

4,956.76

оплата труда

32.89

748.00

35.39

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

4,024.70

93.09

накладные расходы

сметная прибыль

58.08

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

50.32

68.28

Итого накладные расходы (справочно)

93.09

Итого сметная прибыль (справочно)

58.08

Итого по разделу 2 Дорожная одежда

5,007.08

Раздел 3. Укрепительные работы

23

ФЕР27-08-001-11 применит Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

1000 м2

0,0153

(ПГС толщ. 12 см)

Объем=15,3 / 1000

1 ОТ

258.99

3,682.15

263.65

48.80

3.96

56.34

4.03

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

0.75

02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм

м3

0

0

ЗТ

чел.-ч

чел.-ч

31,7

23,21

0,48501

0,355113

ЗТм

Итого по расценке

3,989.94

61.05

Страница 8

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

7.99

%

147

147

11.75

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

%

95

95

7.59

Всего по позиции

80.39

24

25

ФССЦ-02.2.04.03-0003

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

м3

2,2

60.00

132.00

Объем=15,3*0,12*1,22

ФССЦпг-03-21-01-030

ФССЦпг-03-21-01-037

ФЕР01-01-022-07

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 30 км

1 т груза

1 т груза

-3,5

3,5

19.29

22.04

-67.52

Объем=-2,2*1,6

26

27

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 37 км

77.14

Объем=2,2*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3

самосвалы в траншеях экскаватором

0,0012

«обратная лопата» с ковшом вместимостью

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=1,2 / 1000

2 ЭМ

2,766.48

324.00

3.32

0.39

3 в т.ч. ОТм

ЗТм

чел.-ч

24

0,0288

Итого по расценке

ФОТ

2,766.48

3.32

0.39

0.36

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции

%

%

92

46

92

46

0.18

3.86

4.07

28

29

ФССЦпг-03-21-01-001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на расстояние: I

класс груза до 1 км

1 т груза

100 м2

1,4

2.91

Объем=1,2*1.2

ФЕР01-02-040-01

Укрепление откосов земляных сооружений

посевом многолетних трав: с подсыпкой

растительной земли вручную

0,09

Объем=9 / 100

1 ОТ

263.61

23.72

Страница 9

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 ЭМ

1.83

0.16

16.2.01.02 Земля растительная

м3

кг

13,6

1,2

1,224

0,108

2,988

16.2.02.07 Семена трав

ЗТ

чел.-ч

33,2

Итого по расценке

ФОТ

265.44

23.88

23.72

21.11

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим

21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

%

%

89

41

89

41

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим

11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

9.73

Всего по позиции

54.72

6.90

30

ФССЦ-16.2.02.07-0181

Семена трав: тимофеевка

кг

0,11

62.72

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Итоги по разделу 3 Укрепительные работы :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

240.84

Оплата труда рабочих

27.68

73.51

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

4.42

139.65

291.56

277.87

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

27.68

59.82

4.42

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

139.65

33.22

17.50

13.69

32.10

33.22

17.50

291.56

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Укрепительные работы

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

5,188.15

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

60.57

963.23

43.70

4,164.35

5,395.41

Строительные работы

52,192

Страница 10

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,992

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

Строительные работы

5,273.20

9.67

в том числе:

оплата труда

60.57

841.02

43.70

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

4,164.35

129.89

77.37

накладные расходы

сметная прибыль

1 кв.2022 Письмо Минстроя

РФ от 29.04.2022 №19379-

ИФ/09. Автомобильные

дороги

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

122.21

9.82

1,200

Итого ФОТ (справочно)

104.27

129.89

77.37

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

5,395.41

52,192

Составил:

Проверил:

инженер- сметчик

Болдырева Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГАП Силаев Г.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 11