# Приложение №4

# к извещению об электронном аукционе

# ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №________

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области.

г. Валдай                             					       «__» __________2022 г.

Администрация Рощинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Рощинского сельского поселения Мячина Валентина Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика от _______. № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе), по результатам проведения аукциона в электронной форме.

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.2.1.  Идентификационный код закупки: 223530201337253020100100130004211243

1.2.2.  ОКПД2: 42.11.20.290: Работы по ремонту прочих автомобильных дорог.

1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с использованием своих материалов, инструментов, оборудования (механизмов), техники и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объёма работ, качества поставляемого товара, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный Контрактом объём выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

1.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

1.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку, участвовать в приемке и оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом (ст.6 Контракта).

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.

2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии).

2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждения предоставления гарантийных обязательств.

2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 20 (Двадцати) дней с момента предъявления последним акта о приемке выполненных работ, либо представить в указанный срок Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в случае выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.

2.1.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а так же в следующих случаях:
- если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течении 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента заключения Контракта;
- отступления Подрядчика от требований, содержащихся в задании на проектирование (Описании объекта закупки), Контракте и других исходных данных для выполнения работ, и дальнейшего отказа Подрядчика в установленный Заказчиком срок от устранения выявленных нарушений;

- если срок просрочки Подрядчиком этапа Контракта и (или) комплекса работ, и (или) вида работ, и (или) части работ, отдельного вида работ составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить на объекте работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рощинского сельского поселения в сроки, предусмотренные Контрактом (п. 4.2 ст. 4 настоящего Контракта).

2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ для визирования и внесения первичной записи Заказчиком.

2.2.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта составляет сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с ценой Контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

2.2.4. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги (приложение № 2 к Контракту).

Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту).

2.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

2.2.7. Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объекты.

2.2.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (при их наличии), извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.2.9. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика.

2.2.10. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ.

2.2.11. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.2.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.2.13. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.2.14. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением.

2.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.

2.2.16. Обеспечить условия для работы представителей Заказчика, технического надзора (при его наличии) или эксперта (экспертной организации) на объекте на период действия Контракта.

2.2.17. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона.

2.2.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству строящегося объекта, либо создающих невозможность   завершения работ в договорный срок.

2.2.19. Использовать качественные материалы. Используемые для ремонта материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику.

2.2.20. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту представить Заказчику полный пакет документов.

2.2.21. В случае, если в период исполнения Контракта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

3. Права сторон

3.1 Права Подрядчика:

3.1.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты при наличии подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счета.

3.1.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения принятых на себя обязательств.

3.1.3. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.1.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

3.2 Права Заказчика:

3.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется Акт.

3.2.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

3.2.3. Привлечь независимого эксперта или экспертную организацию на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, в целях осуществления строительного контроля за выполнением работ по объекту.

3.2.4. Требовать от Подрядчика, своевременного и надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем контракте.

3.4.5. Заказчик, представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

- производить соответствующие записи в журналы производства работ по Объекту;

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.6. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком - устранить их своими силами или поручить их устранение третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать возмещения убытков

3.4.7. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в случае, если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надёжности объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

3.4.8. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

3.4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том числе:

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

3.4.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ч. 2 п. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- 4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Место выполнения работ: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения проезжей части улицы Западная, проезжей части улицы  Центральная, проезжей части улицы Новгородская, проезжей части улицы Луговая в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области.

4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2022 года (включительно).

5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

5.1. Цена Контракта составляет  _____________ (_________________) рублей ____копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке ______(_______) процентов  (НДС в случае, если организация оплачивает налог на добавленную стоимость) или НДС не предусмотрен на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ) и включает стоимость работ и материалов,  прибыль Подрядчика, перевозку, уплату сборов, налогов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего Контракта.

5.4.  Расчеты по Контракту осуществляются на основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, подтверждающих качество материалов, акты на скрытые работы (при их наличии), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ним акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), журнала учета выполненных работ (№КС-6а),  подписанных Сторонами, счета и счета-фактуры, производятся финансовые расчеты с Подрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приёмке в Единой информационной системе (ЕИС).

5.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

5.6. Источник финансирования: бюджет Рощинского сельского поселения (за счет средств бюджета Рощинского сельского поселения и предоставляемых субсидий из областного бюджета Новгородской области).

5.7. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации – российский рубль.

6. Приемка-передача выполненных работ.

6.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком с учетом  Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827(размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено
на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/
от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.) только в части вопросов, касающихся ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования (вне границ населенных пунктов).

6.2. Заказчик проводит проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.

6.3. К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- передает Заказчику Объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, производит отключение временных инженерных коммуникаций, передает Заказчику всю исполнительную документацию по Объекту, а также:

• журнал учета выполненных работ по форме КС-6;

• акт освидетельствования скрытых работ – 3 экз.

• счет;

• счет-фактура (если составление счета-фактуры Подрядчиком предусмотрено Налоговым кодексом РФ)

- формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3)).

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг.

Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с даты оказания услуг, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, единицу измерения оказанной услуги, следующую информацию об исполнителе:

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если исполнителем является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если исполнитель является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если исполнителем является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица);

2) наименование оказанной услуги;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при оказании услуг осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при оказании услуг осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме оказанной услуги;

6) стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при оказании услуг осуществляется поставка товара), оказанной услуги;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.5. Документ о приемке, подписанный исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного исполнителем, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

6.6. Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

6.7. При приемке оказанных услуг заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза может проводится собственными силами заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

6.8. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.9. После проведения экспертизы заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) рассматривает результаты оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям и условиям контракта и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

2) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.10. По решению Заказчика для приемки результатов оказанных услуг может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы:

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы исполнителю.

Датой поступления исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен исполнитель.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

6.13. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийные сроки на выполненные работы по капитальному ремонту в соответствии с локальной сметой составляют 6 лет с даты подписания акта о приемке выполненных (законченных) работ (форма КС-2).

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Контрактом.

Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при капитальном ремонте и ремонте, составляет 6 лет.

Гарантийный срок на материал – в соответствии с гарантией производителя.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков (дефектов), выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительного ремонта осуществляется в ФЕРах Новгородской области, в соответствии с письмом Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

7.3 Заказчик имеет право потребовать устранение Подрядчиком недостатков (дефектов) в работе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления.

8. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 252 590 (Двести пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей 28 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).

8.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

8.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно.

8.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательства осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:

Администрация Рощинского сельского поселения

ИНН: 5302013372

КПП: 530201001

Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения; л/с 05503017740)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД  БАНКА  РОССИИ//УФК  ПО НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ г. Великий Новгород

расчетный счет                                    03232643496084405000

корреспондентский счет банка          40102810145370000042

БИК                                                     014959900

Код бюджетной классификации: 00000000000000000130

ОКТМО:  49608440

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств контракта №_______

8.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяется.

8.6. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.7. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

8.8. В случае если способом обеспечение гарантийных обязательств, является внесение денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечение гарантийных обязательств, при условии отсутствия взысканий на внесенные денежные средства, в течение 10 (Десяти) дней с даты окончания обязательств, предусмотренных Контрактом.

9. Условия обеспечения исполнения Контракта.

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 262 951 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).

Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в первом абзаце настоящего пункта.

9.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта.

9.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться:

1) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона.

2) внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Контракту предоставлено обеспечение в виде _____________________________________________

- (заполняется Заказчиком на этапе заключения Контракта, способ обеспечения исполнения контракта)

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:

Администрация Рощинского сельского поселения

ИНН: 5302013372

КПП: 530201001

Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Рощинского сельского поселения; л/с 05503017740)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД  БАНКА  РОССИИ//УФК  ПО НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ г. Великий Новгород

расчетный счет                                    03232643496084405000

корреспондентский счет банка          40102810145370000042

БИК                                                     014959900

Код бюджетной классификации: 00000000000000000130

ОКТМО:  49608440

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта №_____________

9.2.2. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются независимые гарантии соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона;

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи  45 Федерального закона (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона случаях, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 44 Федерального закона;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.9.2.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

9.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.2.5. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.

9.2.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяется.

9.3. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у Заказчика, всех надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами)  в течение 10 (Десяти) дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком  на основании письменного (устного) требования Подрядчика и по реквизитам, указанным Подрядчиком.

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать срок действия исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем на один месяц.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней).

При этом Заказчик не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты удержания из обеспечения исполнения Контракта, внесенного денежными средствами, начисленных неустоек (штрафов, пеней) направляет Подрядчику уведомление о таком удержании с указанием обязательств, которые не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Подрядчиком.

9.7. В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает размер обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в полном объеме, а также потребовать уплаты недостающей суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в п. 9.1 настоящего Контракта.

10. Ответственность сторон.

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Подрядчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

- 10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик  обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.10. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта Подрядчиком предоставлена банковская гарантия и у банка, предоставившего такую банковскую гарантию, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 3 (трех) дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 (трех) дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.12.2. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Форс - мажор.

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, гражданских волнений, забастовок.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна в течение двух суток со дня наступления указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.

12. Порядок расторжения контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.2. С момента подписания соглашения о расторжении Контракта, или с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Новгородской области о расторжении Контракта, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику всю исполнительную документацию.

12.3. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки, пени и штрафов за причиненные Заказчику убытки.

12.4. При расторжении Контракта в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий его исполнения, сведения о Подрядчике подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

13. Порядок разрешения споров.

13.1. Разногласия между Сторонами, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются путем переговоров.

13.2.  Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия контракта.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.

15. Заключительные положения.

15.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

15.3. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

15.4. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

1)  Приложение № 1- Техническое задание;

2) Приложение № 2- Сметный расчет, разработанный Подрядчиком.

16. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация Рощинского сельского поселения ИНН 5302013372 КПП 530201001 р/с 03231643496084405000 к/с 40102810145370000042 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ //УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, л/с 03503017740 БИК 014959900 ОГРН 1105302000760 ОКПО 04196922 ОКТМО 49608440 175400 Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 11а ______________________ ____________ |  |

Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

«Утверждаю»

Глава Рощинского сельского поселения

……………………………В.Б. Мячин

«…» ……………. 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на  капитальный ремонт проезжей части

улицы Западная

в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Восстановление и закрепление трассы |  |  |
| 1.1 | Восстановление и закрепление трассы |  | м | 506,16 |
| 2 |  | Подготовительные работы |  |  |
| 2.1 | Разборка частично сохранившегося асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер. |  | м3/тн | 11,4/22,6 |
| 3 | Земляное полотно |  |  |  |
| 3.1 | Земляные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.1.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 25 м в кавальер |  | м3 | 327 |
| 3.1.2 | Разработка грунта I гр. из выемки (из канав) экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с перемещением бульдозером 2 гр. (108 л.с) в насыпь до 100 м |  | м3 | 172 |
| 3.1.3 | Разработка грунта I гр. из выемки экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в отвал |  | м3/т | 284/548 |
| 3.1.4 | Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением грунта до 20 м (группа грунта 2) |  | м3 | 172 |
| 3.1.5 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 172 |
| 3.1.6 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 172 |
| 3.2 | Укрепительные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.2.1 | Планировка верха земполотна |  | м2 | 3083 |
| 3.2.2 | Планировка откосов насыпи |  | м2 | 879 |
| 3.2.3 | Планировка откосов выемки |  | м2 | 303 |
| 3.2.4 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 973 |
| 3.2.5 | Земля растительная из кавальера с с автовозкой самосвалами на 1 км |  | м3/т | 132 |
| 3.2.6 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 11,68 |
| 3.2.7 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 506 |
| 3.2.8 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 74,1/118,5 |
| 4 | Дорожная одежда |  |  |  |
| 4.1 | Основной ход |  |  |  |
| 4.1.1 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 2702 |
| 4.1.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 27 |
| 4.1.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 40,5 |
| 4.1.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 817,1 |
| 4.1.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 1415 |
| 4.1.6 | Розлив битума |  | т | 1,594 |
| 4.1.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 1,642 |
| 4.1.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2277 |
| 4.1.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 373,2 |
| 4.1.10 | Розлив битума |  | т | 0,683 |
| 4.1.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,704 |
| 4.1.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2277 |
| 4.1.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 275,1 |
| 4.2 | Укрепление торцов на съездах ПК3+09, ПК4+36 |  |  |  |
| 4.2.1 | Укрепление торцов съездов ПГС толщиной 12 см |  | м2 /м3 | 44,4/5,3 |

| 4.2.2 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» | м3/т | 6,5/10,4 |
| --- | --- | --- | --- |

Приложения:

Приложение № 1 «Общий вид участка проезжей части улицы Западная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

Приложение № 1

Общий вид участка проезжей части улицы Западная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

ЯЩЕРОВО

Деревня Ящерово

Участок проезжей части  улицы Западная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

на  капитальный ремонт проезжей части

улицы Луговая

в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Восстановление и закрепление трассы |  |  |
| 1.1 | Восстановление и закрепление трассы |  | м | 601,25 |
| 2 |  | Подготовительные работы |  |  |
| 2.1 | Разборка частично сохранившегося асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер. |  | м3/тн | 10,1/20,0 |
| 3 | Земляное полотно |  |  |  |
| 3.1 | Земляные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.1.1 | Снятие растительного грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер |  | м3/т | 341/409 |
| 3.1.2 | Разработка грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с перемещением бульдозером II гр. (108 л.с) в насыпь до 100 м |  | м3 | 85 |
| 3.1.3 | Разработка грунта II гр. бульдозером (108 л.с) с перемещением в насыпь до 100 м |  | м3 | 132 |
| 3.1.4 | Устройство дорожных насыпей бульдозером (группа грунта II) |  | м3 | 217 |
| 3.1.5 | Разработка грунта I гр. из выемки экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в отвал |  | м3/т | 283/546 |
| 3.1.6 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 217 |
| 3.1.7 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 217 |
| 3.2 | Укрепительные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.2.1 | Планировка верха земполотна |  | м2 | 3489 |
| 3.2.2 | Планировка откосов насыпи |  | м2 | 965 |
| 3.2.3 | Планировка откосов выемки |  | м2 | 45 |
| 3.2.4 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 1010 |
| 3.2.5 | Земля растительная из кавальера с с автовозкой самосвалами на 1 км |  | м3/т | 137 |
| 3.2.6 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 12,12 |
| 3.2.7 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 601 |
| 3.2.8 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 88,0/140,8 |
| 4 | Дорожная одежда |  |  |  |
| 4.1 | Основной ход |  |  |  |
| 4.1.1 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 3020 |
| 4.1.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 30,2 |
| 4.1.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 45,3 |
| 4.1.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 913,3 |
| 4.1.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 1582 |
| 4.1.6 | Розлив битума |  | т | 1,761 |
| 4.1.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 1,813 |
| 4.1.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2515 |
| 4.1.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 412,2 |
| 4.1.10 | Розлив битума |  | т | 0,755 |
| 4.1.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,777 |
| 4.1.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2515 |
| 4.1.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 303,8 |
| 4.2 | Укрепление торцов на съездах |  |  |  |
| 4.2.1 | Укрепление торцов съездов ПГС толщиной 12 см |  | м2 /м3 | 50,4/6,0 |
| 4.2.2 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 7,4/11,8 |

Приложения:

Приложение № 1 «Общий вид участка проезжей части улицы Луговая в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

Приложение № 1

Общий вид участка проезжей части улицы Луговая в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

Деревня Ящерово

Участок проезжей части  улицы Луговая в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на  капитальный ремонт проезжей части

улицы Новгородская

в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Восстановление и закрепление трассы |  |  |
| 1.1 | Восстановление и закрепление трассы |  | м | 441,28 |
| 2 |  | Подготовительные работы |  |  |
| 2.1 | Разборка частично сохранившегося асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер. |  | м3/тн | 11,6/23,0 |
| 3 | Земляное полотно |  |  |  |
| 3.1 | Земляные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.1.1 | Снятие растительного грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер |  | м3/т | 231/277 |
| 3.1.2 | Разработка грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с перемещением бульдозером II гр. (108 л.с) в насыпь до 100 м |  | м3 | 15 |
| 3.1.3 | Разработка грунта II гр. бульдозером (108 л.с) с перемещением в насыпь до 100 м |  | м3 | 127 |
| 3.1.4 | Устройство дорожных насыпей бульдозером (группа грунта II) |  | м3 | 142 |
| 3.1.5 | Разработка грунта I гр. из выемки экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в отвал |  | м3/т | 216/400 |
| 3.1.6 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 142 |
| 3.1.7 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 142 |
| 3.2 | Укрепительные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.2.1 | Планировка верха земполотна |  | м2 | 2232 |
| 3.2.2 | Планировка откосов насыпи |  | м2 | 638 |
| 3.2.3 | Планировка откосов выемки |  | м2 | 72 |
| 3.2.4 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 710 |
| 3.2.5 | Земля растительная из кавальера с с автовозкой самосвалами на 1 км |  | м3/т | 96,6/115,9 |
| 3.2.6 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 8,52 |
| 3.2.7 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 432 |
| 3.2.8 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 63,2/101,1 |
| 4 | Дорожная одежда |  |  |  |
| 4.1 | Основной ход |  |  |  |
| 4.1. | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 1915 |
| 4.1.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 19,2 |
| 4.1.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 28,7 |
| 4.1.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 579,1 |
| 4.1.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 1003 |
| 4.1.6 | Розлив битума |  | т | 1,081 |
| 4.1.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 1,113 |
| 4.1.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 1544 |
| 4.1.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 253,1 |
| 4.1.10 | Розлив битума |  | т | 0,463 |
| 4.1.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,477 |
| 4.1.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 1544 |
| 4.1.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 186,6 |
| 5 | Примыкания |  |  |  |
| 5.1 | Земляные работы (примыкание слева) |  |  |  |
| 5.1.1 | Снятие растительного грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер |  | м3/т | 4/4,8 |
| 5.1.2 | Разработка грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в отвал |  | м3 | 8/14,8 |
| 5.2 | Дорожная одежда (на закруглениях) |  |  |  |
| 5.2.1 | Планировка верха земполотна |  | м2 | 57 |
| 5.2.2 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 35 |
| 5.2.3 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 10,6 |
| 5.2.4 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 0,53 |
| 5.2.5 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 0,35 |
| 5.2.6 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 18,3 |
| 5.2.7 | Розлив битума |  | т | 0,014 |
| 5.2.8 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,0144 |
| 5.2.9 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 20,2 |
| 5.2.10 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 3,31 |
| 5.2.11 | Розлив битума |  | т | 0,006 |
| 5.2.12 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,0062 |
| 5.2.13 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 20,2 |
| 5.2.14 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 2,44 |
| 5.3 | Укрепительные работы |  |  |  |
| 5.3.1 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 15,3 |
| 5.3.2 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 2,2/3,5 |
| 5.3.3 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 9 |
| 5.3.4 | Земля растительная из кавальера с автовозкой самосвалами на 1 км |  | м3/т | 1,2/1,4 |
| 5.3.5 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 0,11 |

Приложения:

Приложение № 1 «Общий вид участка проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

Приложение № 1

Общий вид участка проезжей части улицы Новгородская в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

ЯЩЕРОВО

Деревня Ящерово

Участок проезжей части  улицы Новгородская в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

на  капитальный ремонт проезжей части

улицы Центральная

в деревне Ящерово Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Восстановление и закрепление трассы |  |  |
| 1.1 | Восстановление и закрепление трассы |  | м | 675,97 |
| 2 |  | Подготовительные работы |  |  |
| 2.1 | Разборка частично сохранившегося асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км в кавальер. |  | м3/тн | 15,3/30,3 |
| 3 | Земляное полотно |  |  |  |
| 3.1 | Земляные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.1.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 25 м в кавальер |  | м3 | 300 |
| 3.1.2 | Разработка грунта I гр. из выемки (из канав) экскаватором емк. ковша 0.65 м3 с перемещением бульдозером (108 л.с) в насыпь до 100 м |  | м3 | 10 |
| 3.1.3 | Перемещение грунта II гр. бульдозером до 10м в насыпь |  | м3 | 146 |
| 3.1.4 | Разработка грунта I гр. из выемки экскаватором емк. ковша 0.65м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 1 км |  | м3/т | 478/870 |
| 3.1.5 | Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением грунта до 20 м (группа грунта II) |  | м3 | 156 |
| 3.1.6 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 156 |
| 3.1.7 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 156 |
| 3.2 | Укрепительные работы (основной ход) |  |  |  |
| 3.2.1 | Планировка верха земполотна |  | м2 | 2864 |
| 3.2.2 | Планировка откосов насыпи |  | м2 | 652 |
| 3.2.3 | Планировка откосов выемки |  | м2 | 282 |
| 3.2.4 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 731 |
| 3.2.5 | Земля растительная из кавальера с перемещением бульдозером (108 л.с.) на расстояние до 25м |  | м3 | 99 |
| 3.2.6 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 8,77 |
| 3.2.7 | Планировка дна кюветов |  | м2 | 49 |
| 3.2.8 | Планировка откосов кюветов |  | м2 | 56 |
| 3.2.9 | Укрепление дна и откосов кюветов монолитным бетоном толщиной 8см |  | м2/м3 | 35/2,8 |
| 3.2.10 | Бетон В25 F200 W4 с доставкой автобетоносмесителями на расстояние 70 км ЖБИ г. Боровичи |  | м3/т | 2,856/7,0 |
| 3.2.11 | Песок природный II класс, средний с перевозкой автосамосвалами на расстояние до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 1,93/3,1 |
| 3.2.12 | Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав |  | м2 | 39 |
| 3.2.13 | Земля растительная из кавальера с перемещением бульдозером (108 л.с.) на расстояние до 25м |  | м3 | 5,3 |
| 3.2.14 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 0,47 |
| 3.2.15 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 459 |
| 3.2.16 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 67,2/107,5 |
| 3.3 | Земляные работы (примыкание слева) |  |  |  |
| 3.3.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 30 м в кавальер |  | м3 | 35 |
| 3.3.2 | Разработка грунта II гр. с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) в земполотно |  | м3 | 15 |
| 3.3.3 | Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением грунта до 20 м (группа грунта II) |  | м3 | 15 |
| 3.3.4 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 15 |
| 3.3.5 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 15 |
| 3.3.6 | Разработка грунта II гр. с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) в кавальер |  | м3 | 52 |
| 3.4 | Укрепительные работы (примыкание слева) |  |  |  |
| 3.4.1 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи |  | м2 | 527 |
| 3.4.2 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 103 |
| 3.4.3 | Земля растительная из кавальера с перемещением бульдозером (108 л.с.) на расстояние до 30м |  | м3 | 14 |
| 3.4.4 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 1,24 |
| 3.4.5 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 72,3 |
| 3.4.6 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 10,6/16,9 |
| 3.5 | Земляные работы (примыкание справа) |  |  |  |
| 3.5.1 | Снятие растительного грунта I гр. бульдозером (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 30 м в кавальер |  | м3 | 82 |
| 3.5.2 | Разработка грунта II гр. с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) в земполотно |  | м3 | 41 |
| 3.5.3 | Устройство дорожных насыпей бульдозером с перемещением грунта до 20 м (группа грунта II) |  | м3 | 41 |
| 3.5.4 | Уплотнение грунта вибрационным катком 2,2м за 8 проходов с поливом водой при толщине слоя до 10см |  | м3 | 41 |
| 3.5.5 | Полив водой уплотняемого грунта |  | м3 | 41 |
| 3.5.6 | Разработка грунта II гр. с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) в кавальер |  | м3 | 66 |
| 3.6 | Укрепительные работы (примыкание справа) |  |  |  |
| 3.6.1 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи |  | м2 | 1045 |
| 3.6.2 | Укрепление откосов земполотна с досыпкой растительного грунта вручную и посевом трав |  | м2 | 197 |
| 3.6.3 | Земля растительная из кавальера с перемещением бульдозером (108 л.с.) на расстояние до 30м |  | м3 | 26,8 |
| 3.6.4 | Семена трав: тимофеевка |  | кг | 2,36 |
| 3.6.5 | Укрепление обочин ПГС толщиной 12см |  | м2 | 141,6 |
| 3.6.6 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 20,7/33,2 |
| 4 | Дорожная одежда |  |  |  |
| 4.1 | Основной ход |  |  |  |
| 4.1.1 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 2494.8 |
| 4.1.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  |  | 25 |
| 4.1.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  |  | 37,4 |
| 4.1.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  |  | 754,4 |
| 4.1.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 30 км |  | т | 1307 |
| 4.1.6 | Розлив битума |  | т | 1,472 |
| 4.1.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 1,516 |
| 4.1.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2102,4 |
| 4.1.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 344,6 |
| 4.1.10 | Розлив битума |  | т | 0,63 |
| 4.1.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,65 |
| 4.1.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 2102,4 |
| 4.1.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 254,0 |
| 4.2 | Примыкание слева |  |  |  |
| 4.2.1 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 382 |
| 4.2.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 3,82 |
| 4.2.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 5,73 |
| 4.2.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 115,5 |
| 4.2.5 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 200 |
| 4.2.6 | Розлив битума |  | т | 0,226 |
| 4.2.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,233 |
| 4.2.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 323,3 |
| 4.2.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 53,0 |
| 4.2.10 | Розлив битума |  | т | 0,097 |
| 4.2.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,1 |
| 4.2.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 323,3 |
| 4.2.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 39,1 |
| 4.3 | Примыкание справа |  |  |  |
| 4.3.1 | Устройство основания толщиной 24см однослойного из фракционированного щебня М -600 (фр. 40-70, фр. 10-20) |  | м2 | 751 |
| 4.3.2 | Щебень М600 фракция 5-10 |  | м3 | 7,5 |
| 4.3.3 | Щебень М600 фракция 10-20 |  | м3 | 11,3 |
| 4.3.4 | Щебень М600 фракция 40-70 |  | м3 | 227,1 |
| 4.3.4 | Доставка щебня из карьера «Едрово» на расстояние 37 км |  | т | 393,4 |
| 4.3.6 | Розлив битума |  | т | 0,444 |
| 4.3.7 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,457 |
| 4.3.8 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0.07 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 634,3 |
| 4.3.9 | Горячая пористая мелкозернистая а/б смесь марки II с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 103,9 |
| 4.3.10 | Розлив битума |  | т | 0,19 |
| 4.3.11 | Битум вязкий БНД 60/90 |  | т | 0,196 |
| 4.3.12 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0.05 м из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками второго типоразмера (ширина укладки 2,5 м -4,5 м) |  | м2 | 634,3 |
| 4.3.13 | Горячая плотная мелкозернистая а/б смесь марки II тип Б с доставкой самосвалами на расстояние до 10 км (АБЗ г. Валдай) |  | т | 76,7 |
| 4.4 | Укрепление торцов на съездах ПК3+09, ПК4+36 |  |  |  |
| 4.4.1 | Укрепление торцов съездов толщиной 6 см |  | м2 /м3 | 22,5/1,4 |
| 4.4.2 | Смесь песчано-гравийная природная с доставкой автосамосвалами до 37 км из карьера «Едрово» |  | м3/т | 1,71/2,7 |

Приложения:

Приложение № 1 «Общий вид участка проезжей части улицы Центральная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

Приложение № 1

Общий вид

участка проезжей части  улицы Центральная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году».

ЯЩЕРОВО

Деревня Ящерово

Участок проезжей части  улицы Центральная в деревне Ящерово, подлежащей ремонту в 2022 году»

Приложение №2

к муниципальному контракту

№_____ от «_____» ________2022 г.

Сметный расчет, разработанный Подрядчиком, в соответствии с техническим заданием, ценой и условиями муниципального контракта (в ФЕРах по Новгородской области).

При составлении сметного расчета в смете указывается корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона.

Корректирующий коэффициент рассчитывается в следующем порядке:

- в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, с учетом НДС;

- в случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета НДС.

Срок устанавливается заказчиком самостоятельно. При этом, в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ данный срок не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке